Medición de indicadores

PROSAGUAS

Abril 2002

Convenio Cooperativo No. 519-A-98-00-00041-00

GLOSARIO

ANDA					Asociacion Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ANDAR	Asociacion Nacional para La Defensa, Desarrollo y Distribucion del Agua a Nivel Rural.

CARE WATER	Sistema Computarizado de Facturacion de Asociaciones Administradoras de Agua. CARE - PROSAGUAS

CARE	Cooperativa para la Ayuda de Remesas Extranjeras

PROSAGUAS	Programa para La Salud a traves de Agua y Saneamiento

EDA	Enfermedad diarréica aguda

INCAP	Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I: INDICADOR DE IMPACTO

1 Prevalencia de diarrea

CAPITULO II:  INDICACORES DE EFECTO

1 Objetivo uno: Acceso a agua potable

2 Obejtivo dos: Administración, operación y mantenimiento adecuado

3 Objetivo cuatro: Acceso a letrinas

4 Objetivo cinco: Mejoramiento de conocimientos, actitudes y prácticas en salud

CAPITULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO 1: Serie de tablas

ANEXO 2:  Resumen de problemas y enfoque municipal del trabajo de las Asociaciones

administradoras

ANEXO 3:	 Instrumentos: guía de entrevista a Juntas y encuesta a hogares.

RESUMEN EJECUTIVO

En 1999 iniciarion los estudios de evaluación para identificar el impacto de las intervenciones en agua, saneamiento y educación en la prevalencia de enfermedades diarréicas en niños(as) menores de cinco años.  Hasta la fecha se han realizado estudios de evaluación en once comunidades.  Al analizar los resultados de evaluación,comparados con los estudios de línea base realizados en la misma estación climática,puede establecerse que en 9 (82%) de 11 comunidades se ha reducido arriba del 26%la prevalencia de diarrea. Moncagua y Corinto no muestran los resultados propuestos.

El proyecto planificó que en cada comunidad intervenida debería quedar un 97% de cobertura de agua potable. Los estudios realizados han identificado que la mínima cobetura  encontrada es del 60% y en comunidades con viviendas concentradas la máxima es el 80%. En el futuro deberán identificarse otras estrategias para incluir desde el inicio de la ejecución del proyecto a los hogares con mayor escasez derecursos.En los aspectos administrativos se identificó lo siguiente:

- 8 de 11 Asociaciones cuentan con personalidad jurídica; el resto están en la fase final.

- Todas tienen reglamento interno.

- Sólo los sitemas electromecánicos tienen planes de trabajo, empleados con contrato y prestaciones sociales.

- Se observó que todas las Asociaciones cuentan con personal capacitado para la operación y mantenimiento de los sistemas, pero en muy pocas se ha capacitado personal de reserva.

- La mayoría de Asociaciones no cuentan con manuales de operación y mantenimiento de los sistemas

- Las Asociaciones que administran sistemas por gravedad no tienen planos: “así se construyó”.  Los sistemas electromecánicos sí cuentan con este recurso.

- Sólo Cinco Asociaciones disponen de escritura de donación de los sistemas

- No todas las Asociaciones han finalizado la situación legal de las propiedades,. Hay procesos en marcha que requieren mayor dinamismo para que el proyecto pueda apoyarlos antes que termine el financiamiento.

- En varias Asociaciones ha habido reestructuraciones de la Junta Directiva debido a deserciones de algunos miembros.

- Todas las Asociaciones tienen registros contables de acuerdo a  sus expectativas

- Cuatro asociaciones han sido auditadas por la Alcaldía.  Este aspecto es sumamente importante porque de seguirse realizando permitirá aumentar la credibilidad en la gestión de las Asociaciones.

Con respecto al comportamiento de pago, se identificó que en seis Asociaciones los usuarios  pagan puntualmente. En tres se observa una mora arriba del 10% y en dos Asociaciones no se obtuvo información relacionada con este rubro. Se observó, también que todas las asociaciones tienen ahorros, aunque algunas por iniciar recientemente o administrar sistemas por gravedad donde la tarifa es baja; todavía  son insuficientes para responder ante cualquier eventualidad.

En la mayoría de encuestas realizadas se ha encontrado que el 90% de hogares se declaran satisfechos con la calidad del servicio que les brinda la Organización Administradora.

La participación de la mujer en las Juntas Directivas  es reducida.  Sólo el 45%(5) de juntas, del 85% planificado, sobrepasan el 33% de mujeres ocupando algún cargo. Una situación similar se da con el personal remunerado; la mayoría de Asociaciones contratan pocas mujeres. La falta de participación de la mujere está relacionada con la poca promoción de este indicador durante la ejecución del proyecto, temor y falta de interés de las mujeres para involucrarse en directivas  y la falta de apoyo del resto de la comunidad.

Entre los indicadores de salud sobresale lo siguiente:

- En la mayoría de comunidades más del 70% de entrevistados manifiestan lavarse las manos después de utilizar la letrina

- Más del 85% de hogares en la mayoría de comunidades están libres de excretas visibles en la vivienda.

# La práctica de depositar el papel de limpieza dentro de la letrina continúa disminuyendo. En 8 de 11 comunidades existe menos del 70% hogares depositando el papel dentro de la letrina. En una situación similar se encuentra la disposición adecuada de basura y agua residuales. En casi todas las comunidades hay menos del 70% de hogares libres de basura doméstica y aguas residuales.

# INTRODUCCIÓN

CARE Internacional de El Salvador esta comprometida con la promoción y mantenimiento de procesos que  ayuden a mejorar los indicadores de pobreza en la población. Uno de sus esfuerzos es la ejecución del programa para la Salud a través de Agua y Saneamiento, PROSAGUAS.  La meta de impacto es la reducción de la prevalencia de diarrea en niños (as) menores de cinco años, interviniendo en  agua potable, infraestructura sanitaria y educación para la salud.

Desde el inicio de PROSAGUAS, se han realizado estudios de línea base y evaluaciones de impacto y de efecto en las comunidades beneficiadas. El objetivo es contar con información actualizada que indique el comportamiento de la prevalencia de diarrea en niños menores de cinco años; y su explicación a través de indicadores de efecto construidos de acuerdo a criterios del personal técnico del programa. Dichos estudios forman parte de un proyecto amplio que CARE viene trabajando desde el año de 1993 y cuya finalidad última es contribuir sustancialmente a disminuir la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en los niños y niñas menores de cinco años en el El Salvador.

En el mes de agosto del 2001 se compartieron los resultados de los estudios de línea base y evaluación realizados hasta el  año 2000 con las Juntas Administradoras de sistemas de Agua y con representantes de instituciones locales y lideres de las comunidades que se han estado apoyando. Esta actividad se realizó con el objetivo de sensibilizar a las juntas sobre la importancia de mantener la mejoría en los indicadores de salud después de finalizadas las intervenciones.

Por otra parte  CARE facilita la formación de  Asociaciones Administradoras de Sistemas de Agua, cuyo carácter es comunitario, sin fines de lucro y cuyo objetivo principal es el sostenimiento del sistema y seguimiento a las actividades de promoción de la salud y protección del medio ambiente

CARE entiende el proceso evaluativo como una retroalimentación positiva, tanto a la institución , como a las comunidades que se apoya. En este sentido, el documento trata de exponer aquellos aspectos en los cuales debemos enfatizar el trabajo para que las comunidades se fortalezcan como estructuras de incidencia municipal y nacional.

La evaluación se realizó con los objetivos siguientes: a) reorientar el proceso de estrategia operativa  para la ejecución de proyectos en el Sector Agua y Saneamiento. b) facilitar asistencia técnica en aquellas áreas específicas que contribuyan a la sostenibilidad de las intervenciones y c) desarrollar una actitud critica en las Juntas Administradoras, sobre sus problemas de carácter administrativo, financiero, de operación y/o mantenimiento.

El capitulo 1 muestra el comportamiento de indicadores de salud correspondiente a la estación lluviosa del 2001 y su respectiva comparación con mediciones anteriores en doce comunidades influenciadas por la intervencion. Los indicadores de salud se miden a través de una encuesta a hogares realizada en la época seca y lluviosa.

El capitulo 2 presenta el esfuerzo de medición de indicadores organizativos – administrativos en once sistemas  de agua potable en el periodo del 14 al 28 de enero de 2002, distribuidas así, seis en la zona oriental, tres en la central y dos en la occidental.

Los resultados están relacionados con la capacidad adquirida por operadores y fontaneros para la solución de problemas, la situación financiera para cubrir los costos operativos de la administración; la sustitución del sistema cuando este cumpla su vida útil y la capacidad organizativa como requisito social fundamental.

Se incluyen conclusiones y recomendaciones para las Juntas Administradoras sobre aspectos organizativos y  contables. Producto del estudio se proponen  recomendaciones de carácter metodológico para posteriores programas de este tipo realizados por CARE.

Por otra parte, se incluyen resultados relacionados con el mejoramiento de conocimientos, actitudes y prácticas en salud, de acuerdo a las encuestas a hogares realizadas en los últimos tres años.

El anexo 2 es de gran importancia porque que recoge problemas y visiones de trabajo referidos a organización, administración y operación de los sistemas.

Es preciso mencionar que no se incorporó la experiencia de La Comunidad Nueva Esperanza, en Conchagua, La Unión en el estudio de administracion, debido a que su sistema es administrado directamente por la Alcaldia, lo cual no era pertinente al objetivo del estudio. Otras experiencias que no se consideraron en ambos estudios fueron El Cerro San Simón, Santa Gertrudis y El Jutal, por estar en fase de ejecución , y obviamente las juntas no tienen todavía experiencia en la administración de los sistemas.

Para realizar el estudio administrativo, CARE - PROSAGUAS organizó un equipo interno de tres personas formadas en las áreas relacionadas con operación y mantenimiento de sistemas, organización comunitaria  contabilidad, monitoreo y evaluación del departamento de asistencia técnica; en algunos casos se obtuvo la opinión de líderes y representantes de instituciones como la unidad de Salud, las Alcaldías Municipales y Escuelas locales para identificar su percepción sobre el trabajo de las estructuras comunitarias. Para el estudio de encuestas a hogares, se contrataron 15 entrevistadores experimentados.

Durante los procesos de entrevista se utilizó un  instrumento de evaluación, el cual contó con partes especificas para recolectar información de problemas asociados a la administración, organización, operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y por gravedad. Hubo un cuestionario especifico para los operadores- fontaneros para investigar fortalezas y áreas a mejorar en el desempeño de sus labores; y para la de hogares se utilizo una boleta que recoge informacion demografica, de Salud, de Higiene y saneamiento basico, y de mantenimiento de letrinas.

El procesamiento de la información de la encuesta de hogares fue realizada por la Unidad de Monitoreo y evaluacion de CARE. La redacción del informe final consolidado de la administracion de los sistemas y los indicadores de Salud estuvo a cargo del departamento de monitoreo y evaluación de la unidad de asistencia técnica. El equipo técnico de dicha unidad proporciono asesoría y aportes en el contenido,  conclusiones y recomendaciones del informe, como experiencia de socialización interna y discusión grupal.

Finalmente se agradece  a los compañeros y compañeras de CARE que tomaron parte, tanto en el equipo de evaluación administrativa, de levantamiento de boletas,  y los que complementaron y enriquecieron con sus aportes el informe. A las juntas administradoras por su participación y atención a la convocatoria. A los señores alcaldes y alcaldesas por su fina atención.

Referencias generales

El cuadro 1 presenta la ubicación geográfica, el nombre y las siglas de las asociaciones administradoras de agua evaluadas. Se hace referencia a este cuadro debido a que en el resto del documento se trataran por sus siglas como entidades jurídicas. En total fueron considerados 11 proyectos, 6 con sistemas electromecánicos y 5 con sistemas por gravedad, distribuidos en la zona occidental (2), en la zona central (3) y en la zona oriental (6).

Cuadro 1. Ubicación Geográfica de Asociaciones Administradoras de Sistemas de Agua evaluadas, enero 2002. Prosaguas

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ASOCIACION | SIGLAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Ahuachapán | San Francisco Menéndez Cantón Cara Sucia | La Asociación Comunal El Progreso del Siglo | ASEPRO Conocida por Cara Sucia |
|  | San Francisco Menéndez Cantón La Ceiba | La Asociación Comunal Fuente de Vida | FUENTE DE VIDA Conocida por los Conacastes |
| Cabañas | Victoria Cantón Santa Marta | La Asociación Administradora del Sistema de Agua Solidaridad 17 de mayo | ACOSAMASOL Conocida por Santa Marta |
| Cuscatlán | San Pedro Perulapan Cantón La Loma | La Asociación Comunal de Salud, Agua y Medio Ambiente | ACOSAMA Conocida por Multiple La Loma |
|  | San Pedro Perulapan Canton Istahua | La Asociación Comunal Mar de Plata | ACMARDEPLATA Conocida por Istagua |
| San Miguel | Moncagua Cantón El Papalon | La Asociación Comunal Unión Y Fe | ACASAPUFE Conocida por 3H Moncagua |
| Usulután | Ereguayquin Cantón Analcos | La Asociación Administradora de Esfuerzos comunales | ASAPSMAEC Conocida por Analco |
| Morazán | Osicala Cantón El Cerro Coyol | La Asociación Administradora de Agua Cerro El Coyol | CERRO El COYOl |
|  | Osicala Cantón Charamo y La Montañita | La Asociación Comunal Administradora de Agua Potable, Salud y Medio Ambiente Fuente El Cacao | ACOMFUCA Conocida como La Montañita |
|  | Corinto | La Asociación Comunal Administradora de Agua Potable y Medio Ambiente Pinares de Corinto | ACOPINCO Conocida como Corinto |
|  | Corinto Cantón La Paterna | La Asociación Comunal del Sistema de Agua Potable Manantial de Agua Viva Vasquez Benitez | ACMAVB Conocida como La Paterna |

CAPITULO I	INDICADOR DE  IMPACTO

El objetivo de impacto de PROSAGUAS es el siguiente:

“El 26% de la prevalencia de enfermedades diarréicas con relación a la línea base es reducida a agosto del 2002 en las comunidades atendidas por el programa”

1	Pevalencia diarrea

Al agrupar las comunidades de acuerdo a la estación en que se realizó la línea base resultó lo siguiente: Las líneas base levantadas en invierno fueron Nueva Esperanza,  Moncagua, Analco, La Paterna y Corinto. Al comparar los resultados de las evaluaciones realizadas en la misma estación se encontró que Nueva Esperanza, Analco y la Paterna muestran una tendencia clara a la  disminución. Nueva Esperanza presenta porcentajes de logro entre el 66 y 81% ;  Analco entre el 12 y 47% y La Paterna entre el 25 y 79%. En Moncagua se han realizado tres evaluaciones, de estas sólo una (lluviosa 99) arrojó un excelente resultado. Las otras dos están muy por debajo del 26% programado. la muestra a la que se ha dado seguimiento en esta comunidad presenta una cobertura de agua a través de acometida domiciliaria del 70% en todos los estudios realizados; también San Miguel, Departamento al que pertenece Moncagua,  es el que reporta una prevalencia de diarrea mayor en la FESAL 98.

En Corinto no se observa ningún cambio en la prevalencia.. La gráfica #1 ilustra el comportamiento de la enfermedad diarréica  en las cinco comunidades mencionadas.

Las comunidades en las que se levantó línea base en verano fueron: Istagua, Cara Sucia y Conacastes. Cómo se puede observar en la gráfica # 2 las tres comunidades muestran una tendencia clara a la disminución. Para el caso de Cara Sucia y Los Conacastes los resultados de evaluación están muy por debajo de los reportados por FESAL 98 tanto a nivel departamental como Municipal. También Istagua muestra que siempre el resultado de la siguiente evaluación es menor que el resultado anterior y mucho menor que el reportado  para el Departamento de Cuscatlán.

Por otra parte, en el estudio de línea base de La Montañita, realizado en la estación seca, se encontró una prevalencia de diarrea del 11.5%. En la primera evaluación realizada en la estación lluviosa del 2001, la prevalencia disminuyó al 7.79% que indica un porcentaje de logro del  32%. Se espera que  este logro mejore en la evaluación que corresponda a la estación en que se realizó el estudio de línea base.

Una situación similar  se encontró en la comunidad Santa Marta. La prevalencia de diarrea reportada en el estudio de línea base realizado en la estación seca, fue del 9.4%. Este disminuyó en la primera evaluación, realizada en la estación lluviosa del 2001, al 5.50%.

CAPITULO II  INDICADORES DE EFECTO

#### OBJETIVO 1

Al menos el 97% del total de hogares en cada comunidad tiene acceso a agua potable

El estudio recuperó la información de las asociaciones en dos sentidos, uno referido a la cobertura actual real de acuerdo a los registros proporcionados por las administraciones hasta diciembre del año 2001; y la segunda a la cobertura potencial según las expectativas de las asociaciones y considerando un promedio con las cantidades iniciales de los proyectos.

En el cuadro 2 se presenta estos resultados, dividiendolas en viviendas conectadas y no conectadas, asi como estimaciones de numero de personas totales con acceso a acometida domiciliar de agua potable. Para esto se tomo en cuenta la proyeccion de cobertura del proyecto en su fase de planificacion, el numero promedio familiar que vario entre 5 ó 6 personas por vivienda y los datos actuales de acometidas activas e inactivas de viviendas reportados por las asociaciones.

El porcentaje global de conexión de acometidas activas es del 92% e inactivas del 8%, siendo las asociaciones ACOPINCO y ASEPRO las que más acometidas inactivas tienen.

Los porcentajes globales de personas con abastecimiento de agua es del 68%, y sin abastecimiento del 32%;  de viviendas conectadas del 67%y viviendas no conectadas del 33%. El porcentaje global de conexión de acometidas activas es del 62%.

CUADRO 2. COBERTURA DE VIVIENDAS Y POBLACION. ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE AGUA. ENERO 2002. PROSAGUAS

|  | VIVIENDAS CONECTADAS |  |  |  |  | VIVIENDAS NO CONECTADAS. |  | TOTAL GENERAL * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNIDADES | ACTIVAS | INACTIVAS | CANTARERA | PERSONAS | VIVIENDAS | PERSONAS | VIVIENDAS | PERSONAS | VIVIENDAS | COBERTURA** |
| ASEPRO | 1227 | 126 | 0 | 8118 | 1353 | 3882 | 647 | 12000 | 2000 | 61 % |
| ACMARDEPLATA | 466 | 17 | 0 | 2415 | 483 | 1285 | 257 | 3700 | 740 | 63 % |
| ACOSAMA | 1863 | 2 | 14 | 11214 | 1869 | 7086 | 1181 | 18300 | 3050 | 61 % |
| ACASAPUFE | 664 | 51 | 0 | 4290 | 715 | 1212 | 202 | 5502 | 917 | 72 % |
| ACOPINCO | 558 | 134 | 0 | 4152 | 692 | 120 | 20 | 4272 | 712 | 78 % |
| ASAPSMAEC | 362 | 12 | 0 | 2244 | 374 | 600 | 100 | 2844 | 474 | 76 % |
| FUENTE DE VIDA | 244 | 40 | 0 | 1704 | 284 | 276 | 46 | 1980 | 330 | 74 % |
| ACOSAMASOL | 412 | 48 | 0 | 2760 | 460 | 690 | 115 | 3450 | 575 | 72 % |
| CERRO EL COYOL | 229 | 78 | 0 | 1842 | 307 | 3684 | 614 | 5526 | 921 | 25 % |
| ACONFUCA | 135 | 5 | 0 | 840 | 140 | 344 | 66 | 1074 | 206 | 66 % |
| ACMAVB | 33 | 6 | 0 | 234 | 39 | 27 | 4 | 300 | 43 | 78 % |
| TOTALES | 6193 | 519 | 14 | 39813 | 6716 | 19206 | 3252 | 58948 | 9968 | 62 % |

* Se refiere al potencial estimado de las Asociaciones.

** El porcentaje de cobertura es calculado en base a las acometidas activas y el total estimado.

Fuente: Asociaciones Administradoras de Agua.

Desde el punto de vista de la magnitud de las familias a beneficiar en el radio geográfico que estimaron las asociaciones, los mayores porcentajes de cobertura los tienen ACOPINCO (78%), ASAPSMAEC (76%), FUENTE DE VIDA (74%) y ACASAPUFE (72%). Sin embargo, ASEPRO (61%) y ACOSAMA (61%) son muy significativos ya que ambos abordan cantones urbanos y semiurbanos de gran dimensión. Lo mismo con ACMARDEPLATA (63%) en radio semiurbano con aceptable cobertura.

El CERRO EL COYOL es la asociación que reporta el menor porcentaje de cobertura (25%), debido a que tiene tres meses de funcionar el sistema y la meta global de la asociación es alta (921 viviendas).

El comportamiento de la cobertura de agua potable se ha medido también a través de la encuesta a hogares. Se observa que en la mayorías de las comunidades evaluadas no se observa cambio en la fuente de abastecimiento de agua. La comunidad La Loma es la única que aumentó del 56% al 62% los hogares que reportan abastecerse de acometida domiciliaria propia.  Este dato continúa siendo crucial en el tema de prevención de diarrea; la presencia de agua potable en la casa es reconocido por la mayoría de organizaciones que trabajan en el área de salud como una variable fundamental. ( Anexo 1. tabla # 1 muestra el comportamiento de este indicador en las mediciones realizadas).

### 2		OBJETIVO 2

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA ADECUADA ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y  MANTENIMIENTO.

Aspectos legales y normativos

La organización y legalidad se refiere a aspectos jurídicos situacionales de las diversas Asociaciones que administran sistemas de agua y que de una u otra forma tienen un rol prioritario en la sostenibilidad de la organización.

De 11 sistemas evaluados, 8 organizaciones tienen personalidad juridica. Esta ventaja les da un valioso instrumento legal para realizar transacciones juridicas y poseer el sistema y propiedades en calidad comunitaria. La obtención de la personalidad jurídica todavía se encuentra en trámite en tres organizaciones .  En El CERRO EL COYOL están en la fase de lectura y presentación                                                                                                                                                                                         de estatutos con la comunidad; se ha organizado una pre – junta formada por 10 personas, trabajando desde junio del 2001, y con experiencia en la administración del sistema de 3 meses.  ACONFUCA y ACMAVB esperan la  publicación de los estatutos en el diario oficial y manifiestan estar trabajando como junta desde marzo de 2001 y febrero de 2000 respectivamente.

A excepción de Cerro El Coyol, el resto de asociaciones administradoras tienen reglamento interno para administrar el sistema.  Por otra parte, se observa la situación legal de la entidad con las personas que contrata, al respecto los sistemas electromecánicos muestran solidez legal en establecer contratos y dar prestaciones sociales en base a ley. Los sistemas por gravedad no cuentan aún con estos requerimientos de carácter legal. Todas las asociaciones que se rigen por el reglamento interno manifiestan que existe una descripción general de los puestos de trabajo y las obligaciones de cada miembro de la junta directiva. (Anexo 1 tabla  2  )

Sólo en 5 Asociaciones se encontró escritura de donación de los sistemas. Con respecto a la situación legal de las propiedades se encontró que ACOSAMA, ACOPINCO y ACMAVB, tienen pendiente el trámite con alcaldías y dueños de terrenos. Las asociaciones ACOSAMASOL, CERRO EL COYOL, ACONFUCA y ACOSAMA tienen las propiedades como ADESCOS locales y en trámite para ser en definitiva propiedad de las organizaciones de administración del agua.  (anexo 1 tabla 3)

El 36% de las asociaciones tienen locales propios para su gestion administrativa, el resto no cuenta con ellas. Este requerimiento es mas crítico en las asociaciones con sistemas por gravedad. Sólo FUENTE DE VIDA y ACOSAMASOL tienen en su visión a corto plazo la compra del terreno para construir sus oficinas.

Asistencia a reuniones de Junta Directiva

Las asociaciones ACOPINCO, FUENTE DE VIDA y ACMAVB son las que tienen el menor porcentaje de asistencia, aunque en la segunda se reúnen cada 7 dias. Las demás asociaciones tienen una asistencia aceptable del 60% a más. El 36% se reúne cada 7 u 8 dias, el 9% a los 15 días, el 46% cada 30 dias y el 9% cada 60 dias.

Otro factor investigado son los cambios que se han dado en las juntas directivas. ASEPRO ha tenido una sustitución a nivel de junta de vigilancia, ACMARDEPLATA y ACOSAMA no han tenido cambios.  ACASAPUFE ha tenido cambios en cinco puestos directivos; ACOPINCO con tres puestos y ASPSMAEC seis puestos directivos.  Con las asociaciones con sistemas por gravedad, FUENTE DE VIDA ha tenido una sustitución a nivel de coordinador de medio ambiente, ACOSAMASOL no ha tenido cambios, CERRO EL COYOL tuvo una sustitución a nivel de la dirección de operatividad y ACONFUCA y ACMAVB no han tenido cambios.

ACASAPUFE, ACOPINCO y ASAPSMAEC son las asociaciones que han tenido mayores problemas de reorganizar sus directivas debido a la deserción, sin embargo han sobresalido a sus crisis organizativas.

El comportamiento de asistencia de los directivos (as) a las reuniones varía de una asociación a otra (un dato aproximado expresado por ellos se muestra en el anexo 1 tabla 4)

Asistencia a reuniones de Asambleas

El 73% de las asociaciones tienen una asistencia del 50% o mas de los representantes de las familias beneficiarias, destacandose FUENTE DE VIDA, ACMAVB, CERRO EL COYOL y ACOSAMA. Las asociaciones ACMARDEPLATA, ACOPINCO y ACOSAMASOL tienen una participacion similar, abajo del 30%.

La mayoría de asociaciones tiene una frecuencia de reuniones ordinarias de asamblea de dos por año y a lo sumo una extraordinaria, a excepción de las experiencias de El CERRO EL COYOL y ACONFUCA que llevan una cada una y solo se reunen cuando son convocadas por los facilitadores de organización de CARE. Como juntas independientes no han realizado ninguna, ellos manifiestan que existe todavia temor a llevarla a cabo. Ambas no hacen agendas de trabajo en sus reuniones. Otro caso especial es Fuente de Vida, que ha realizado 2 ordinarias y 8 extraordinarias por las decisiones importantes que han tomado, como por ejemplo, la solicitud de comunidades vecinas de anexarse al proyecto con la misma fuente de agua.

En anexo 1 tabla 5 se presenta la asistencia de los representantes de las familias usuarias a las asambleas ordinarias o extraordinarias.

Caracteristicas Administrativas

Como características administrativas se resalta primero la estructura organizativa general; segundo la presencia de controles administrativos que facilitan la administracion  y fortalezcan la organización. Todas las Asociaciones Administradoras de Agua cuentan con organigramas de la asociación, sin embargo, ASEPRO es la única que lo tiene en forma visible. Los organigramas presentan una estructura dividida por áreas de trabajo llamadas direcciones o secretarías, se observan definidos los cargos y jerarquías de la asamblea, junta directiva, junta de vigilancia y áreas operativas.

También,  el 55% de las asociaciones mencionaron tener un plan de trabajo detallado con presupuesto, Sin embargo, Solo ACOSAMA y ASAPSMAEC tienen planes en                                                                    períodos menores a un año.  Todas las asociaciones con sistemas por gravedad no cuentan con este control.

Por otra parte, se encontró que el 100% cuenta con registros contables apropiados a sus expectativas. Las asociaciones ASEPRO y ACOSAMA no están trabajando con el sistema de facturacion CARE WATER porque ha presentado “problemas técnicos” o no llena las expectativas. Una auditoria externa a ACMARDEPLATA les recomendó llevar el catálogo y el manual de procedimientos. También una auditoria de Rotario Internacional de San Miguel les recomendó a ACASAPUFE,  llevar libros contables. En los casos de ACOPINCO y ASAPSMAEC, llevan anotaciones de entradas y salidas, lo cual lo consideran aceptable a sus necesidades.

La asociacion FUENTE DE VIDA considera los registros contables aceptables; actualmente están trabajando con el  CARE WATER y no reportan ninguna anomalia.

Por su parte, las asociaciones ACOSAMASOL, EL COYOL, ACONFUCA y ACMAVB manejan anotaciones de entradas y gastos; consideran que para ellos son suficientes y adecuados. La mayoria de asociaciones con sistemas por gravedad no tienen oficina propia  a excepcion de ACOSAMASOL.

A las asociaciones ASEPRO, ACMARDEPLATA, ACASAPUFE y ACOPINCO  son las unicas que se les han realizado a lo sumo una auditoria de parte de las alcaldias.

Solamente el 36% tiene un manual de recursos donde existe descripcion de puestos, contratos, derechos y obligaciones de los empleados y politicas minimas de trabajo. Otro aspecto que resalta es la presencia o no de una persona idonea para desempeñarse en el cargo de administrador y su vinculo directo en la asesoria de recursos humanos de una institucion y que es muy importante en la generacion de un clima de trabajo seguro y legal. En este sentido, el 36% cuentan con administrador, el 46% extiende contratos a su personal y el 46% da prestaciones de acuerdo a la ley.

Es importante señalar que en 3 de las asociaciones con sistemas electromecanicos, ASEPRO, ACASAPUFE y ACOSAMA han contratado profesionales especificos en la administracion, siendo regulados y orientados por la junta directiva. Las otras dos ASPSMAEC y ACOPINCO tienen dos bachilleres que se han capacitado, pero a la vez tienen rol operativo como secretaria y operador del sistema. Por otra lado, ACASAPUFE y ACOPINCO no cuentan con contrato para sus empleados, pero la primera si establece prestaciones sociales.

En el anexo 1 tabla 6 se observa detalle de los controles administrativos

Proceso de toma de decisiones

Otro aspecto que complementa la situación organizacional y administrativa es el proceso de toma de decisiones. En todas las asociaciones se realizó la pregunta: ¿Ante un problema trascendental que puede afectar a todas las familias usuarias, cuál es el proceso de decisión a tomar para resolverlo?. Todas las asociaciones tuvieron como respuesta el siguiente esquema, variando con ACOSAMA quienes manifestaron realizar un cabildeo intermedio con socios líderes de sectores, con el objetivo de llegar con propuestas preconcensadas a las reuniones de asamblea.

Identificacion de la magnitud del problema u oportunidad

A peticion de la misma junta, comité o usuario (a), por escrito

Reunion de Junta Directiva, se ven las soluciones posibles.

Resuelto por junta en base a reglamento interno, sino pasa a asamblea. ACOSAMA realiza un paso más; el cabildeo con líderes antes de ir a asamblea.

Presentacion a Asamblea General de Familias Usuarias

Si es resuelto por junta sólo se informa, sino se concensa en base a la informacion y se toma decisión

Aprobacion o rechazo de Asamblea. Se hace acta y pasa por escrito a Gerencia Administrativa para su cumplimiento.

Si no existe corum, vuelve el proceso

Si es aprobado pasa a ejecucion por administracion o responsable asignado.

En general todas las asociaciones manifiestan aplicar el mismo procedimiento, sin embargo, se percibe que en algunas puede existir concentración de decisiones trascendentales en la junta directiva, con la premisa de autoconcebirse como, el ente “unico” autorizado en analizar lo que mas conviene a la asociación, tal es el caso de ACOSAMA, donde  la directiva toma  acuerdos que considera de beneficio para todos sin asegurarse que sea visto de esa manera por la mayoría de los socios. Esta situación es comprensible de acuerdo al nivel de desarrollo organizacional, donde se necesite concentrar la decision para avanzar un proceso comunitario, pero se vuelve sensible en tiempos de crisis institucional. Lo anterior no se confunde con la toma de decisión basada en los estatutos, reglamento interno y procedimientos administrativos, ya que las decisiones bajo estos preceptos es legal y todas las asociaciones lo hacen.

En el futuro deberá plantearse más ampliamente en los reglamentos aspectos generales sobre decisiones que estan al alcance de resolucion de parte de la junta directiva y cuales se necesitan del voto de la mayoria de las familias beneficiarias.  En este estudio se detectó en el primer grupo las de carácter normativo, multas, acometidas, selección de personal y manejo de la mora; y en el segundo grupo, los asocios que hace la entidad con otras instituciones de servicios, y la venta del servicio de agua a otra comunidad fuera del área de influencia del proyecto.

Indicador 2.2 Al menos el 95% de los hogares que viven en cada comunidad beneficiada por el programa están satisfechos con el servicio de agua proveído.

La satisfacción de la comunidad con el servicio de agua proveído se ha medido a través de la encuesta a hogares. En esta se les pregunta al entrevistado(a) si se declara satisfecho(a) con la calidad y costo del servicio.  En la estación seca del 2001 se observa que, excepto moncagua, más del 90%  de hogares se declaran satisfechos con la calidad. En la estación lluviosa del 2001 (cuadro 3) se encontró que disminuyó el porcentaje de hogares que se declaran satisfechos en dos comunidades.  En Moncagua disminuyó  del 84 al 66%  y La Loma del 93 al 83%.

Cuadro  3. Satisfechos con calidad y costo sistema de agua

| Comunidades | Estación Seca 2001 Satisfechos calidad | Estación lluviosa 2001 Satisfechos calidad | Estación Seca 2001 Satisfecho con el costo | Estación lluviosa 2001 Satisfechos con el costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La Esperanza | 97 | 97 | 55 | 45 |
| 3H Moncagua | 84 | 66 | 48 | 69 |
| Istagua | 93 | 88 | 59 | 65 |
| La Paterna | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cara Sucia | 90 | 100 | 73 | 84 |
| Los Conacastes | 100 | 99 | 77 | 86 |
| Analco | 97 | 99 | 34 | 68 |
| Múltiple La Loma | 93 | 83 | 55 | 52 |
| Corinto | XXX | 74 | XXX | 66 |
| Santa Marta | XXX |  | XXX | 84 |
| La Montañita | XXX |  | XXX | 91 |

Fuente. Encuesta PROSAGUAS. Verano e Invierno 2001

Indicador 2.3  Las comunidades beneficiadas por el programa tienen operadores/fontaneros capacitados para operar y mantener adecuadamente el sistema

Todas las asociaciones presentan personal masculino vinculado a las actividades de operación y mantenimiento, a excepción de ACMARDEPLATA que tiene una lectora de medidores. Se identificó que ACOSAMA y ACOPINCO  no reportan personas capacitadas en la comunidad aparte de las personas que están ejerciendo actualmente.

Todas las experiencias de trabajo de los empleados son únicamente desde que se inicio el proyecto en sus comunidades. Los niveles escolares les permiten un grado de entendimiento en las labores de operar las bombas y dominar la fontanería básica.

Se considera que los salarios son acordes a la capacidad, nivel de estudio alcanzado y la capacidad financiera de cada asociación. Todas cuentan con un equipo mínimo de trabajo que incluye llaves y accesorios para la fontanería, y a excepción de ACOPINCO, de los sistemas electromecánicos, todos cuentan con contrato y prestaciones en base a ley; al respecto los empleados expresaron interés en que su situación sea mas estable. La jornada laboral es de 8 horas pero se les extiende hasta 12 horas. (anexo 1 Tabla 7)

En las asociaciones con sistemas por gravedad, todo el personal vinculado a la fontanería son del sexo masculino. Ninguna asociación tiene bajo contrato y prestaciones sociales a los fontaneros y ACONFUCA y ACMAVB. Para el desempeño de sus funciones que en su mayoría son practicas y de acuerdo a la habilidad, el nivel educativo es indiferente. Todos tienen buena disposición al trabajo y sólo 2 de las asociaciones por gravedad tienen equipo mínimo propio para trabajar.

(anexo 1 tabla 8)

La jornada laboral es de 8 horas, aunque se les extiende a veces hasta 12 horas. En la asociación ACOSAMASOL tomaron la decisión de contratar a dos personas que se turnen un día.

En las asociaciones ACONFUCA y ACMAVB acordaron el pago por hora siempre que hayan reparaciones ocasionales.

De las once asociaciones, el 64% tiene salarios arriba del salario mínimo para el personal de operación y mantenimiento permanente, el 100% sabe leer y escribir y el 73% poseen equipo mínimo de trabajo.

Con relación a la tenencia de manuales de operación; sólo ASEPRO y ACASAPUFE de las asociaciones por sistemas electromecánicos manifestaron no tenerlos. Todas las asociaciones manifestaron no contar con manuales de mantenimiento. También, en cuanto a los planos de construcción; solo ACOPINCO manifestó no tenerlos porque no les ha hecho entrega de documentos el anterior comité directivo. Las juntas que administran sistemas por gravedad, a excepción de ACMAVB; manifiestan que no poseen manuales de mantenimiento y referente a los planos de construcción, sólo FUENTE DE VIDA manifiesto tenerlos.

Por otra parte, las fortalezas y áreas a mejorar fueron expuestas por las juntas directivas, el personal vinculado a operación y mantenimiento de los sistemas y la opinión técnica evaluadora.  (Los resultados se pueden ver en anexo 1 tabla 9).

El personal de operación y mantenimiento de las asociaciones con sistemas electromecánicos muestran dominio en su trabajo y todos fueron capacitados por CARE y en algunos casos por instituciones privadas de servicios relacionados.

El personal de mantenimiento de las asociaciones por gravedad muestran dominio básico en su trabajo, aunque hay asociaciones donde no se pueden medir sus actividades por ser proyectos nuevos. Todo el personal vinculado a operación y mantenimiento fueron capacitados por CARE y en el caso de ACOSAMASOL y FUENTE DE VIDA recibieron capacitación en tratamiento de agua y metodología de tratamiento del agua por instituciones privadas relacionadas.

Las juntas directivas en general mostraron conocimiento de las actividades básicas de mantenimiento del sistema, asi como de las fortalezas y oportunidades de los trabajadores.

En cuanto al personal, todos saben como reaccionar ante una emergencia que les obligue a quitar el agua, ya sea para repararlo o efectuar la comunicación a la persona apropiada para que sea tomada una decisión por junta directiva. También los operadores y fontaneros manifestaron satisfacción en su trabajo.

Indicador 2.4 Al menos el 90% de usuarios en cada comunidad pagan por su servicio de agua en un período regular aceptable

El cuadro 4 muestra los porcentajes de mora mensual desde julio del año 2001. La mora mensual se refiere sólo al número de familias beneficiarias que no cancela su recibo en el día límite de pago.

La mayor morosidad mensual se observa en la asociacion ACMAVB que llega con el 70% en el mes de diciembre de 2001, esta asociación explica esta situación, a la falta de elaboración de recibos oportunos. Los otros casos preocupantes porque sus tendencias son ascendentes, son de ACASAPUFE que llego con 32%, ACONFUCA con 10% y ACMARDEPLATA con 13%. Las demás asociaciones muestran tendencias normales, pero algunas muy irregulares como ACOSAMASOL.

CUADRO 4. COMPORTAMIENTO ULTIMOS SEIS MESES DEL AÑO 2001, DE MORA MENSUAL DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE SISTEMAS DE AGUA. ENERO 2002. PROSAGUAS

| COMUNIDADES | FAMILIAS | Julio | % | Agosto | % | Sep. | % | Oct. | % | Nov. | % | Dic. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASEPRO | 1227 | 99 | 8 | 95 | 8 | 95 | 8 | 109 | 9 | 132 | 11 | 115 | 9 |
| ACMARDEPLATA | 466 | 55 | 12 | 58 | 12 | 57 | 12 | 52 | 11 | 56 | 12 | 60 | 13 |
| ACOSAMA | 1867 | 298 | 16 | 355 | 19 | 373 | 20 | 336 | 18 | 373 | 20 | 392 | 21 |
| ACASAPUFE | 664 | 133 | 20 | 126 | 19 | 79 | 12 | 146 | 22 | 199 | 30 | 212 | 32 |
| ACOPINCO | 558 | 26 | 5 | 37 | 7 | 66 | 12 | 56 | 10 | 51 | 9 | 20 | 4 |
| ASAPSMAEC | 362 | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| FUENTE DE VIDA | 244 | 16 | 7 | 17 | 7 | 12 | 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 11 | 5 |
| ACOSAMASOL | 412 | 27 | 7 | 24 | 6 | 48 | 12 | 56 | 14 | 32 | 8 | S/d | s/d |
| CERRO EL COYOL | 229 | s/d * | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 28 | 12 | S/d | s/d |
| ACONFUCA | 135 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 10 | 13 | 10 |
| ACMAVB | 33 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 27 | 82 | 29 | 88 | 23 | 70 |

* s/d Sin datos

La Junta Directiva manifiesta que cuando los usuarios se atrasan en el pago siempre procuran pagar antes del corte establecido en el reglamento.

En un periodo de seis meses, se observa que ASEPRO se mantiene arriba del 90% de puntualidad de pago, bajando al 89% en el mes de noviembre, ACMARDEPLATA se mantiene entre un 87 a 89%, ACOSAMA varia del 79% al 84%, ACASAPUFE varia del 68% al 88%, ACOPINCO varia del 88% al 96%, ASAPSMAEC varia del 97% al 98%, FUENTE DE VIDA varia del 91% al 96%, ACOSAMASOL varia del 86% al 94%, ACONFUCA varia del 90% al 94% y ACMAVB que reporta en los ultimos tres meses una variacion del 12% al 30%.

Indicador 2.5 El cloro residual en la red de distribución es mantenido entre 0.1 – 0.5 mg/litro

Análisis de cloro residual

Se tomaron 226 muestras para análisis de cloro residual en 10 comunidades. Los resultados fueron los siguientes:

- En el 40% de muestras no se encontró cloro residual

- El 36% de muestras indicaron entre 0.1 a 0.2 mg/litro

- El 12% muestras indicaron entre 0.1 a 0.4 mg/litro

- El 5% de muestras indicaron entre 0.5 a 1 mg /litro

Los resultados demuestran que todos están aplicando cantidades de cloro inadecuadas al agua distribuida, ya que la mayoría de muestras no reportó presencia de cloro residual.

Cuadro # 5 Resultados análisis de cloro residual en 226 muestras tomadas en 10 comunidades

atendidas por PROSAGUAS. Estación lluviosa  2001

| Comunidad | Concentración cloro residual mg/ litro (0.5 – 1 norma) |  |  |  |  | TOTAL MUESTRAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 0.1 - 0.2 | 0.3 - 0.4 | 0.5 - 1 |  |
| Moncagua | 7 | 12 |  | 1 | 1 | 21 |
| Analco | 5 | 9 |  |  | 1 | 15 |
| Paterna | 4 | 5 |  |  |  | 9 |
| Corinto | 32 | 7 |  | 1 |  | 40 |
| La Montañita | 10 | 5 |  |  |  | 15 |
| La Loma | 5 | 9 |  | 7 | 1 | 22 |
| Istagua | 9 | 15 |  |  |  | 24 |
| Cara Sucia | 13 | 10 |  | 6 | 3 | 32 |
| Conacastes | 7 | 1 |  | 7 | 2 | 17 |
| Santa Marta | 13 | 9 |  | 6 | 3 | 31 |
| Total | 105 | 82 |  | 28 | 11 | 226 |

Estos resultados son congruentes con el análisis de costos relacionados con la compra del cloro. Más adelante se verá que la mayoría de asociaciones reportan un porcentaje de gastos muy bajo en este rubro.

2.7 En el 85% de comunidades el número de mujeres trabajando en la organización responsable del sistema de agua es al menos 33% del total de personas involucradas en estas actividades

Participación de la mujer en juntas directivas de la  Asociación

Al observar la distribución por sexos en la conformación de las juntas directivas (cuadro 6), Las asociaciones ASEPRO, ACASAPUFE, FUENTE DE VIDA, CERRO EL COYOL y ACMARDEPLATA son las que muestran porcentajes mayores al 33% de   participación de la mujer en puestos directivos, estos cargos se dirigen principalmente a los  cargos de síndico, tesorería, secretaria, vocales y operación.  También tienen presencia en juntas de vigilancia como el caso de ASEPRO, ACASAPUFE y CERRO EL COYOL.

CUADRO 6. COMPOSICION POR SEXO DE JUNTAS DIRECTIVAS. ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS ENERO 2002 PROSAGUAS

| Asociacion | Junta Directiva |  | Relación Porcentual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | F | M | F |
| ASEPRO | 4 | 4 | 50 | 50 |
| ACMARDEPLATA | 1 | 3 | 25 | 75 |
| ACOSAMA | 6 | 2 | 75 | 25 |
| ACASAPUFE¨* | 5 | 7 | 40 | 60 |
| ACOPINCO* | 10 | 2 | 80 | 20 |
| ASAPSMAEC | 7 | 1 | 90 | 10 |
| FUENTE DE VIDA | 4 | 3 | 60 | 40 |
| ACOSAMASOL | 4 | 1 | 75 | 25 |
| CERRO EL COYOL* | 6 | 4 | 60 | 40 |
| ACONFUCA | 5 | 2 | 75 | 25 |
| ACMAVB | 6 | 1 | 80 | 20 |

* Junta directiva mas junta de vigilancia.

En conclusión sólo cinco juntas directivas, que equivale al 45% de las comunidadessobrepasan el 33 % de mujeres en cargos directivos.

Al respecto, se hizo la pregunta a las mujeres directivas ¿Por qué no se intereza la mujer por la presidencia de las asociaciones, si existen las condiciones de participación?, a lo cual la principal respuesta fue “a la mayoría de las mujeres no les interesa ocupar un puesto que la gente critica  más cuando se presenta algún problema y la responsabilidad es demasiada”. Hay algunos casos como el de ACASAPUFE donde se observa que una mujer tiene mayor liderazgo, pero ocupa el cargo de Síndico. Se observa que las mujeres tienen temor para asumir cargos  de mayor poder. Pareciera que se  sienten  con poca capacidad y  con temor al fracaso.

Otro aspecto investigado es la distribución de cargos y remuneración del personal contratado en las Asociaciones por sexo.

Las Asociaciones tienen contratados más hombres que mujeres, sólo FUENTE DE VIDA, CERRO EL COYOL y ACONFUCA tienen un porcentaje mayor o igual al 50% de mujeres trabajando en sus instituciones.  ACOSAMASOL llega al 25% y ACMAEVB  no tiene contratada mujeres. . Estos sistemas  por gravedad tienen un personal  pequeño.

En los  sistemas electromecánicos, los hallazgos demuestran que ninguna supera el 40% de personal femenino contratado, la Asociacion ACMARDEPLATA es la que posee el 33%  de mujeres contratadas, ocupando el 36 % del presupuesto de personal, mientras que las menores frecuencias se observan en ACASAPUFE (20%), ACOPINCO (20%)  y ASAPSMAEC que no tiene ninguna mujer en la Directiva.  En la distribución del presupuesto hacia el personal, en las Asociaciones que tienen mujeres en su personal, el menor porcentaje para el sexo femenino  es ASEPRO con un 18%

Por otra parte, los puestos de trabajo en que son contratadas las mujeres son referidos básicamente a la asistencia administrativa con funciones secretariales, al puesto de promotoras de salud, ordenanza y secretarias. A pesar que existen vínculos con la asistencia administrativa de algunas mujeres en las asociaciones, no se visualiza que obtengan mayor poder de decisión en las actividades gerenciales. También, es necesario mencionar que el equipo de evaluación observó  mujeres empleadas muy proactivas. (cuadro 7)

CUADRO 7. OCUPACIONES Y DISTRIBUCION DE PERSONAL FEMENINO CONTRATADO POR ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE AGUA. ENERO 2002. PROSAGUAS

| ASOCIACION | Tipos de Ocupaciones del Personal Femenino | Personal contratado |  | Montos (¢) |  | % al personal femenino |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | F | M | F | % (¢) | % (F) |
| ASEPRO | Promotora y ordenanza | 6 | 2 | 14,500 | 3,260 | 18 | 25 |
| ACMARDEPLATA | Asistente administrativa y promotora | 4 | 2 | 6,102 | 3,500 | 36 | 33 |
| ACOSAMA | Digitadora, facturadora y promotoras | 14 | 4 | 24,404 | 7,000 | 22 | 22 |
| ACASAPUFE | Asistente administrativa y promotora | 8 | 2 | 6,300 | 2,600 | 29 | 20 |
| ACOPINCO | Asistente administrativa | 4 | 1 | 5,720 | 1,800 | 24 | 20 |
| ASAPSMAEC | No hay | 5 | 0 | 6,440 | 0,00 | 0 | 0 |
| FUENTE DE VIDA | Asistente administrativa y promotora | 1 | 2 | 1,300 | 2,000 | 61 | 67 |
| ACOSAMASOL | Asistente administrativa | 3 | 1 | 2,700 | 800 | 23 | 25 |
| CERRO EL COYOL | Secretaria | 1 | 1 | 1,260 | 1,260 | 50 | 50 |
| ACONFUCA* | Secretaria | 1 | 1 | 350 | 30 | 8 | 50 |
| ACMAVB* | No hay | 1 | 0 | 175 | 0.00 | 0 | 0 |
| Totales |  | 48 | 16 | 69,251 | 22,250 | 91,501 | 100 |

Fuente: Situacion Financiera Juntas Administradoras Mensual 2001

* El salario es por horas, pagando al dia ¢30 por dia de 8 horas

Indicador 2.8 El promedio general de ingresos por el pago de la tarifa de agua y otras fuentes es mayor que los egresos por administración, operación y mantenimiento de los sistemas.

La sostenibilidad financiera de las asociaciones fue abordada investigando:

- Los bloques de consumo y tarifas, referidos a los tres primeros meses cuando arranco el sistema y los ultimos tres meses del año 2001, para comparar los consumos y el cambio de bloques.

- Ingreso de los últimos tres meses en algunos casos o datos del último mes.

- Los montos de los depositos acumulados en bancos a diciembre de 2001 para tener una idea de la capitalización y la formación de cuentas bancarias.

- Los principales costos administrativos de acuerdo a los mismos criterios de ingreso descritos anteriormente.

- La tendencia de mora mensual de los sistemas, entendida como las familias usuarias que no pagan en la fecha mensual establecida (tratada anteriormente).

- La cobertura actual de familias usuarias, entendida como las familias conectadas al sistema, las no conectadas y totales comprometidas en el proyecto comunitario (tratada anteriormente).

Bloques de consumo y tarifas

Los bloques de consumo y la cantidad de familias usuarias están estrechamente relacionadas, los datos obtenidos se comparan con las propuestas técnicas iniciales, es decir los precios y cantidades de metros cubicos de los bloques iniciales propuestos y los finales actuales de los primeros y ultimos tres meses respectivamente, para observar variacion en toma de decisiones administrativas.

Los datos son estimaciones mensuales que llevan las Asociaciones y en el caso de los números que aparecen comunes a varias casillas, significan que están distribuidas en todos los rangos de bloques, ya que no se pudo especificar las cantidades exactas por bloque.

Por otra parte, los resultados se presentan en dos cuadros, se hace la división para los sistemas electromecánicos (cuadro 8) y otro para los de gravedad (cuadro 9), para facilitar el análisis y la presentación de los datos.

En los sistemas electromecánicos se observa la mayor cantidad de familias usuarias en el primer bloque de consumo, tomando el ultimo reporte del tercer mes, las asociaciones ACMARDEPLATA (54 – 60%), ACASAPUFE (50 – 60%) y ACOPINCO (45 – 62%) han experimentado un aumento porcentual en el numero de familias que consumen este bloque. Las asociaciones ASEPRO (65 – 62%) y ASAPSMAEC (60 – 56%) han experimentado un descenso porcentual y ACOSAMA que no fue determinado al inicio pero presenta un porcentaje alto al final del año 2001 (80%).

CUADRO 8. BLOQUES DE CONSUMO Y TARIFAS INICIAL Y ACTUAL. SISTEMAS ELECTROMECANICOS. ENERO 2002. PROSAGUAS

| ASOCIACIONES | Promedios consumo y tarifa inicial |  |  |  |  | Promedios consumo y tarifa actual 2001. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASEPRO | Bloques M3 | ¢ | 1 | 2 | 3 | Bloques M3 | ¢ | Oct. | Nov. | Dic. |
|  | 0 - 16 | ¢32.00 | 538 | 658 | 631 | 0 - 16 | ¢32.00 | 795 | 715 | 755 |
|  | 17 - 21 | ¢2.40 | 167 | 139 | 151 | 17 - 23 | ¢2.40 | 238 | 307 | 273 |
|  | 22 - 26 | ¢3.60 | 89 | 102 | 87 | 24 - 30 | ¢3.60 | 96 | 109 | 103 |
|  | 27 - 31 | ¢5.00 | 68 | 35 | 47 | 31 - 37 | ¢4.80 | 35 | 47 | 41 |
|  | 32 - mas | ¢10.00 | 95 | 35 | 54 | 38 - mas | ¢7.20 | 40 | 49 | 55 |
| ACMARDEPLATA | 0 - 18 | ¢55.00 | 320 | 200 | 175 | 0 - 18 M3 | ¢55.00 | 319 | 295 | 281 |
|  | 19 - 24 | ¢4.00 | 105 | 125 | 150 | 19 - 24 | ¢4.00 | 147 | 171 | 185 |
|  | 25 - 30 | ¢7.50 |  |  |  | 25 - 30 | ¢7.50 |  |  |  |
|  | 31 - mas!.. | ¢15.00 |  |  |  | 30 - 48 | ¢15.00 |  |  | 1 |
| ACOSAMA | 0 - 18 | ¢70.00 | 1315 | s/d | s/d | 0 - 19 | ¢70.00 | 1117 | 1320 | 1273 |
|  | 19 - 21 | ¢4.05 | s/d | s/d | s/d | 20 - 23 | ¢3.75 | 746 | 543 | 175 |
|  | 22 - 24 | ¢5.42 | s/d | s/d | s/d | 24 - 27 | ¢5.00 |  |  | 87 |
|  | 25 - 27 | ¢7.59 | s/d | s/d | s/d | 28 - 31 | ¢6.25 |  |  | 37 |
|  | 28 - 30 | ¢10.33 |  |  |  | 32 -35 | ¢18.75 |  |  | 19 |
| ACASAPUFE | 0 - 15 | ¢57.00 | 325 | 280 | 302 | 0 - 15 | ¢70.00 | 492 | 490 | 401 |
|  | 16 - 22 | ¢3.55 | 275 | 320 | 298 | 16 - 22 | ¢3.66 | 172 | 174 | 259 |
|  | 23 - 28 | ¢5.85 |  |  |  | 23 - 28 | ¢5.86 |  |  |  |
|  | 29 - 34 | ¢7.50 |  |  |  | 29 - 34 | ¢7.50 |  |  |  |
|  | 35 - mas | ¢15.00 |  |  |  | 35 - mas | ¢15.00 |  |  | 4 |
| ACOPINCO | 0 - 15 | ¢28.00 | 325 | 200 | 250 | 0 - 18 | ¢28.00 | 411 | 346 | 366 |
|  | 16 - 20 | ¢2.90 | 225 | 350 | 300 | 19 - mas | ¢2.90 | 147 | 212 | 136 |
|  | 21 - 25 | ¢4.08 |  |  |  | 30 - 67 | ¢2.90 |  |  | 55 |
|  | 26 - 30 | ¢5.76 |  |  |  | 68 - 96 | ¢2.90 |  |  | 1 |
|  | 31 - 00 | ¢8.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASAPSMAEC | 0 - 15 | ¢51.25 | 110 | 125 | 180 | 0 - 18 | ¢51.25 | 220 | 180 | 203 |
|  | 16 - mas |  | 190 | 175 | 120 | 19 - 31 | ¢3.00 | 142 | 182 | 158 |
|  |  |  |  |  |  | 32 - 37 | ¢5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38 - 49 | ¢7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 - mas | ¢15.00 |  |  | 1 |

Fuente: Asociaciones Administradoras de Agua.

También se observan los cambios generados en el tiempo y las decisiones de las juntas al respecto. Las asociaciones ASEPRO, ACOSAMA, ASAPSMAEC y ACOPINCO disminuyeron los precios por bloques, a la vez, que aumentaron el rango de estos entre 1 y 3 metros cúbicos. Solo ACMARDEPLATA conservo precios y bloques desde el inicio. En todos los sistemas los dos primeros bloques son los que reportan el mayor número de consumidores, a excepción de ASEPRO que tienen consumidores reportados en todos sus bloques desde los primeros tres meses; esto le  podría asignar una mayor captación de ingresos.

En los sistemas por gravedad el análisis muestra que la asociación FUENTE DE VIDA experimentó una disminución porcentual en el primer bloque de consumo (68 – 57%)  y subió dos metros cúbicos en sus bloques aumentando el precio en ¢ 0.04, lo cual puede haber beneficiado que mas consumidores aceptaran el segundo bloque.

CUADRO 9. BLOQUES DE CONSUMO Y TARIFAS INICIAL Y ACTUAL. SISTEMAS POR GRAVEDAD. ENERO 2002. PROSAGUAS

| COMUNIDADES | Promedios consumo y tarifa inicial |  |  |  |  | Promedios consumo y tarifa actual 2001. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bloques M3 | ¢ | Oct. | Nov. | Dic. | Bloques M3 | ¢ | Oct. | Nov. | Dic. |
| FUENTE DE VIDA | 0 - 16 | ¢25.00 | 140 | 146 | 145 | 0 - 18 | ¢25.50 | 136 | 142 | 139 |
|  | 17 - 22 | ¢1.59 | 71 | 65 | 67 | 19 - 24 | ¢1.63 | 93 | 87 | 90 |
|  | 23 - mas!.. | ¢3.60 |  |  |  | 25 - 30 | ¢1.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31 - 36 | ¢2.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 37 - mas!.. | ¢5.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 44 - 82 | ¢5.50 |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 120 | ¢5.50 |  |  | 1 |
| ACOSAMASOL | 0 - 12 | ¢5.00 | s/d | s/d | s/d | 0 - 12 | ¢5.00 | s/d | s/d | s/d |
|  | 13 -14 | ¢11.20 | s/d | s/d | s/d | 13- 15 | ¢11.20 | s/d | s/d | s/d |
|  | 15 - 17 | ¢21.25 | s/d | s/d | s/d | 16 - 18 | ¢21.25 | s/d | s/d | s/d |
|  | 18 - 19 |  | s/d | s/d | s/d | 19 - Mas |  | s/d | s/d | s/d |
| CERRO EL COYOL | Bloques de consumos no definidos |  |  |  |  | Tarifa Fija de ¢ 15.00, Derechos Reservados por ¢ 300 |  |  |  |  |
| ACOFUNCA | Bloques de consumos no definidos |  |  |  |  | Tarifa Fija de ¢ 7.00, |  |  |  |  |
| ACMAVB | Tarifa Fija ¢ 10.00 |  |  |  |  | Tarifa Fija ¢ 15.00 |  |  |  |  |

Fuente: Asociaciones Administradoras de Agua.

Con la asociación ACOSAMASOL no se pudo determinar por la falta de datos y las restantes porque mantienen una tarifa única y no segregada.

Las asociaciones ACONFUCA, ACOSAMASOL y ACMAVB manifiestan que las familias beneficiarias no están de acuerdo con el pago por bloques de consumo y el deseo es que se mantengan las tarifas fijas. En el caso de ACOSAMASOL mencionan que fue un error al inicio en la promoción del proyecto el haber manifestado que no se variaría la cuota fija de ¢5.00.

Los demás sistemas por gravedad no han variado la cuota fija, a excepción de ACMAVB que la incremento en ¢ 5.00, posiblemente este cambio este de acuerdo al costo de operación del sistema y al comportamiento de mora mensual.

En cuanto a la cantidad de familias beneficiarias que se ubican en el primer bloque de consumo, el comportamiento es el siguiente, en ASEPRO del 62%, en ACMARDEPLATA del 60%, en ACOSAMA del 80%, en ACASAPUFE del 60%, en ACOPINCO del 66%, en ASAPSMAEC del 56%, en FUENTE DE VIDA del 57%, las demas se mantienen con cuota fija.

Distribución del ingreso y depósitos acumulados

Tomando como referencia el último reporte de diciembre de la situación financiera del año 2001, el cuadro 10 muestra los rubros y montos de ingreso mensual en colones, este ordenamiento se realizó para observar los ingresos por partidas, estas se clasificaron en pago por servicio de agua, pago de derecho de conexión, por venta de acometidas y pago de multas.

CUADRO 10 INGRESOS MENSUALES  EN COLONES ( ¢ ).  ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE AGUA. DICIEMBRE 2001. PROSAGUAS

| COMUNIDADES | Servicio por agua | Nuevas acometidas | Derechos por paja de agua* | Multas | Otros | Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASEPRO | 53,166.32 | 17,064.60 | 778.25 | 1,336.65 | 1,961.72 | 74,307.54 |
| ACMARDEPLATA | 33,423.00 | 550 | 0.00 | 330.00 | 1,206.10 | 35,509.1 |
| ACOSAMA | 137,054.19 | 63,903.82 | 0.00 | 1515.90 | 2669.58 | 205,143.49 |
| ACASAPUFE | 49,990.86 | 1,250 | 2,329.83 | 241.67 | 1494.88 | 55,307.24 |
| ACOPINCO | 18,979.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,979.10 |
| ASAPSMAEC | 42,165.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,165.59 |
| FUENTE DE VIDA | 6,780.25 | 2,399.75 | 0.00 | 59.93 | 1,259.91 | 10,499.84 |
| ACOSAMASOL | 2,100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100 |
| CERRO EL COYOL | 3,435 | 0.00 | 234 | 0.00 | 0.00 | 3,669 |
| ACOFUNCA | 945 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 960 |
| ACMAVB | 495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495 |

Fuente: Situacion Financiera Juntas Administradoras Mensual 2001

* Se refiere al ingreso por pago de conexion

Como puede verse las asociaciones ACOSAMA, ASEPRO, ACASAPUFE y ASAPSMAEC son las que reportan mayor ingreso mensual total y por pago de servicio de agua al final del año 2001, mientras que las asociaciones ASEPRO, ACOSAMA y FUENTE DE VIDA son las que manifiestan mayor crecimiento con nuevas acometidas. Las dos primeras son las que han recuperado mayores montos por multas. Las asociaciones ACASAPUFE y ASEPRO son los que muestran mayores ingresos en venta de derechos de paja. Las asociaciones ACOSAMA y FUENTE DE VIDA tienen ingresos por servicio de agua abajo del 70% del total.

Los sistemas por gravedad, a excepción de FUENTE DE VIDA muestran ingresos moderados y han crecido muy poco en venta de derechos de paja y no han crecido en nuevas acometidas. En los casos donde se observan ingresos en la categoria otros, según las juntas administradoras son referidos a aportes sociales y alquileres en su mayoria, ingreso que no es constante en todos los meses.

El destino de los ingresos es el cubrimiento de los costos administrativos, de operación y otros gastos que reportan las asociaciones. Cuando hay excedentes en los saldos estos son destinados a las diferentes cuentas de ahorro.

Como parte complementaria del ingreso, también se presenta la distribucion de los depósitos acumulados en cuentas bancarias para observar la capitalizacion en las asociaciones.

En el cuadro 11 se observa el comportamiento del ahorro de las asociaciones según la disposicion de cuentas bancarias y el porcentaje que destinan a cada cuenta.

CUADRO 11. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS ACUMULADOS EN COLONES ( ¢ ), ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE AGUA. DICIEMBRE 2001. PROSAGUAS.

| ASEPRO | Cuenta corriente ¢ 8959.50 | 1.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Cuenta de ahorros ¢ 221,966.15 | 35.3 |
|  | Cuenta a plazos fijos ¢ 400,000 | 63.3 |
| ACMARDEPLATA | Cuenta corriente ¢ 11,862.30 | 6.4 |
|  | Cuenta de ahorro Salud ¢ 3,063 | 1.7 |
|  | Cuenta de ahorro Medio Ambiente¢ 3,412.50 | 1.8 |
|  | Cuenta de ahorro General ¢ 151,983.75 | 82.0 |
|  | Cuenta a plazos fijos ¢ 15,000 | 8.1 |
| ACOSAMA | Cuenta corriente ¢ 3,959.36 | 5.9 |
|  | Cuenta de ahorro ¢ 58,131.50 | 86.0 |
|  | Cuenta a plazos ¢ 5,519.65 | 8.1 |
| ACASAPUFE | Caja chia ¢ 2,753.16 | 1.8 |
|  | Cuenta corriente ¢ 154,182.36 | 98.2 |
| ACOPINCO | Cuenta corriente ¢ 23,735.78 | 47.4 |
|  | Cuenta de ahorro ¢ 26,347.91 | 52.6 |
| ASAPSMAEC | Cuenta corriente ¢ 20,485 | 14.7 |
|  | Cuenta de Ahorro ¢ 119,337.66 | 85.3 |
| FUENTE DE VIDA | Caja chica ¢ 1000 | 5.2 |
|  | Cuenta corriente ¢ 11,088.88 | 57.8 |
|  | Cuenta de ahorro ¢ 7,080.68 | 37.0 |
| ACOSAMASOL | Caja chica ¢ 300 | 8.4 |
|  | Cuenta corriente ¢ 2146.75 | 60.5 |
|  | Cuenta de ahorro ¢ 1105.04 | 31.1 |
| CERRO EL COYOL | Caja chica ¢ 195.00 | 0.00 |
| ACONFUCA | Caja chica ¢ 700 | 14.9 |
|  | Cuenta corriente ¢ 4000 | 85.1 |
| ACMAVB | Cuenta de ahorro ¢ 1200 | 100 |

| Asociacion | Distribucion del Depósito | Porcentaje |
| --- | --- | --- |

Las cuentas de ahorro y de plazo fijo pueden considerarse como indicadores de capitalización en el sostenimiento financiero de los sistemas. Las cuentas de ahorro varian del 35% al 86% del total del monto acumulado en todas las asociaciones, excepto con ACASAPUFE, CERRO EL COYOL, ACONFUCA y ACMAVB que no han abierto todavia una. La asociacion ASEPRO es la que mas se ha consolidado en el ingreso y ahorro, mostrando una respuesta muy favorable de las familias beneficiarias en el pago del servicio.

Otro dato interesante es la acumulación de dinero en cuentas a plazos fijos, los porcentajes varían del 8 al 63%, y se da en tres asociaciones, ASEPRO, ACMARDEPLATA y ACOSAMA. Las demás no tienen todavia este tipo de cuenta.

Solo ACMARDEPLATA presentó distribución de ahorro en cuentas específicas de salud y medio ambiente, representando el 1.7% y 1.8% respectivamente de la disponibilidad financiera acumulada.

Las asociaciones con sistemas por gravedad de hecho, son sistemas con menos ingresos operativos que los electromecánicos, sus sistemas son de menor costo y las tarifas son bajas por lo tanto, su situación tiende a la menor capitalizacion. La asociacion FUENTE DE VIDA es la que muestra una tendencia al ahorro sostenido, es relevante que ha medida que pasa el tiempo, las familias usuarias tienden a estar solventes, lo cual redunda en un mayor ahorro interno. También, es cierto que aquellas que pasaron de cuota fija a bloques de consumo han tenido un progreso mejor. Por ejemplo, el caso de ACMAVB que tiene el mismo periodo de la asociación anterior y no ha logrado el mismo resultado, ya que mantienen la cuota fija. Esta idea concuerda con el esfuerzo de los directivos en promover la responsabilidad de pago en base a consumo regulado por tarifa, considerando que el proceso debe tender a la educación en el consumo de agua, sin dejar de lado por supuesto que las variaciones socioeconómicas son diferentes.

El caso de ACONFUCA tambien muestra una tendencia al ahorro, aunque en detrimento de establecer un personal permanente lo cual es ventaja en tiempos difíciles de recoleccion del dinero, pero se vuelve en contra si no logra establecer una asociación estable con personal y equipo para manejar el sistema. Actualmente, los dos empleados están trabajando por hora y la decisión administrativa es valida si no cuentan con el apoyo de la comunidad. Al respecto, las familias beneficiarias no quieren pasar de tarifa fija a bloques de consumo; este cambio podría aumentar y consolidar el ingreso y asegurar el personal mínimo de trabajo para el sostenimiento del sistema. EL CERRO EL COYOL por ser una estructura nueva y con cobertura inicial todavía no refleja ahorro interno.

Costos administrativos

Para facilitar el análisis, los principales costos administrativos de los sistemas se agruparon destacando las partidas de salarios, energía eléctrica, clorinación  y otros gastos, tomandolos de los informes financieros del mes de diciembre del año 2001. La idea es presentar la distribucion de los costos por rubro y observar su distribucion por área.

CUADRO 12 COSTOS MENSUALES ADMINISTRATIVOS EN COLONES ( ¢ ), ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE AGUA. DICIEMBRE 2001. PROSAGUAS

| COMUNIDADES | Salarios y prestaciones | Energia Electrica | Clorinación | Otros | Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASEPRO | 41,320.47 | 13,901.54 | 1,398.98 | 13,911.01 | 70,532 |
| ACMARDEPLATA | 10,253.00 | 2,228.63 | 448* | 662.57 | 13,592.2 |
| ACOSAMA | 76,907.28 | 46,132.63 | 3,370.23 | 39,420.41 | 165,830.55 |
| ACASAPUFE | 22,346.76 | 17,281.69 | 659.37 | 16,437.69 | 56,725.51 |
| ACOPINCO | 8,152.50 | 2,850.66 | 480 | 3,307.50 | 14,790.66 |
| ASAPSMAEC | 11,107.48 | 6,674.06 | 960 | 14,075.95 | 32,817.49 |
| FUENTE DE VIDA | 4,477.75 | 78.15 | 1,000* | 729.48 | 6,285.38 |
| ACOSAMASOL | 2,470 | 0.00 | 255* | 527 | 3,252 |
| CERRO EL COYOL | 2,720 | 0.00 | 434 | 320 | 3,474 |
| ACONFUCA | 447 | 0.00 | 270 | 207 | 924 |
| ACMAVB | 50 | 0.00 | 0.00 | 69 | 119 |

Fuente: Situacion Financiera Juntas Administradoras Mensual 2001

*ACMARDEPLATA (28 pastillas de cloro), FUENTE DE VIDA (60 pastillas de cloro) y ACOSAMASOL (15 pastillas.)

Las asociaciones ACOSAMA y ASEPRO reportan en el mes de diciembre las cantidades de ¢3120.57 y ¢6,800 en honorarios profesionales respectivamente, los cuales son restados del costo de salarios y sumados a otros, por ser gastos no constantes durante todos los meses.

En todas las asociaciones la cobertura del pago de salarios y sus prestaciones son los que absorben los mayores costos, variando asi: ASEPRO 58%. ACMARDEPLATA 75%. ACOSAMA 46% ACASAPUFE 39%. ACOPINCO 55%. ASAPSMAEC 34%  FUENTE DE VIDA 71%. ACOSAMASOL 76% . CERRO EL COYOL 78%. ACONFUCA 48% y ACMAEVB 42%. La asociación ACOSAMA es la única que reporta pago por dietas a directivos por un monto de ¢ 21,462, que representa el 28% del rubro de salarios y prestaciones.

Otro costo importante en los sistemas electromecánicos, es el de energía eléctrica, variando entre el 16% y el 30 % de los costos totales, según las horas de bombeo. También se observó que en todos los casos, el costo del tratamiento del agua  no es alto según los ejemplos de cantidades de pastillas de cloro que reportaron algunas en la indicacion al pie del cuadro. En los sistemas electromecánicos varía del 1 al 3 % de total de costos y en los sistemas por gravedad, varia del 8 al 29% del total. En la investigación sólo ACMAVB reportó no estar tratando el agua, por falta de recursos y tiempo para la compra del cloro.

En general los costos están relacionados en forma directa con el tamaño de los proyectos y la cobertura que proporcionan, pero hay que destacar una situación con ACOSAMA, donde una parte de los ingresos es distribuida como “dietas” en los cargos directivos, habría que observar el aporte de cada uno para la eficacia de la administración o en cambio, puede proponerse una alternativa más barata como la contratación de un administrador e invertir  los fondos fondos ahorrados en actividades de salud y medio ambiente.

Para completar el análisis de los ingresos y los costos de los sistemas de agua, se presenta en el cuadro 13 la comparación de saldos mensuales de los últimos tres meses del año 2001.

Se debe aclarar que algunos fueron construidos en el momento de la visita, porque las juntas no tenían un detalle por meses. También es importante mencionar que los ingresos tomados en cuenta, son los de pago por servicio de agua en el mes y que son pagados regularmente sin caer en mora mensual, esto con el objeto de ver la capacidad de cubrimiento de costos que el pago de las familias beneficiarias son capaces de cumplir. Las cantidades en parentesis representan saldos negativos.

CUADRO 13. COMPORTAMIENTO DE INGRESOS EN COLONES ( ¢ ), POR SERVICIO DE AGUA Y COSTOS TOTALES MENSUALES, ULTIMOS TRES MESES DEL AÑO 2001. ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE AGUA. PROSAGUAS

| ASOCIACION | OCTUBRE 2001 |  |  | NOVIEMBRE 2001 |  |  | DICIEMBRE 2001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INGRESO | COSTO | SALDO | INGRESO | COSTO | SALDO | INGRESO | COSTO | SALDO |
| ASEPRO | 56,878.34 | 62,400.88 | (5,522.54) | 52,463.69 | 41,880.05 | 10,583.64 | 53,166.32 | 72,812.121 | (19,645.80) |
| ACMARDEPLATA | 35,556.98 | 17,667.98 | 17,889 | 37,837 | 19,989.73 | 17,847.27 | 35,509.1 | 13,592.2 | 21,916.9 |
| ACOSAMA | 122,375.71 | 137,929.95 | (15,554.24) | 122,174.66 | 146,927.36 | (24,752.7) | 137,054.19 | 165,830.55 | (28,776.36) |
| ACASAPUFE /1 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | 49,990.86 | 50,009.37 | (18.51) |
| ACOPINCO | 19,095.40 | 13,302.83 | 5,792.57 | 18,862.80 | 18,535.83 | 326.97 | 18,979.10 | 14,790.66 | 4,188.44 |
| ASAPSMAEC /2 | 24,888.24 | 9,818.65 | 15,069.59 | 24,190.86 | 17,034.41 | 7,156.45 | 42,165.59 | 32,817.49 | 9,348.10 |
| FUENTE DE VIDA | 6,553.75 | 5,695.83 | 857.92 | 6,422.23 | 7088.59 | (666.36) | 6,780.03 | 6,285.38 | 494.65 |
| ACOSAMASOL | 2,178 | 3,387 | (1209) | 2,178 | 2,852 | (674) | 2,100 | 3,352 | (1,252) |
| CERRO EL COYOL | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | 3,435 | 3,474 | (39) |
| ACONFUCA | 861 | 612 | 249 | 847 | 1,162 | (315) | 945 | 864 | 81 |
| ACMAVB | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | 495 | 119 | 376 |

/ 1 Realizan un estado consolidado de resultados cada 6 meses y uno al final del año, en la visita se logro construir los ingresos y egresos para el mes de diciembre.

/ 2 ASAPSMAEC no proporciono detallado el ingreso, se han tomado los ingresos totales.

En el cuadro 12 se observa que hay sistemas con saldos negativos, tomando solo en cuenta el pago por consumo de agua, sin embargo se observa capitalizacion a traves del tiempo en el cuadro de distribucion de ahorro; por otra parte las juntas manifiestan que  en la mayoría se cubren con las ganancias de los intereses de las cuentas a plazos o del ahorro generado en algunos meses, ya sea del ingreso por cobro de recibos, saldos de cuentas bancarias o del pago atrasado de mora mensual.

Las asociaciones ASEPRO, ACOSAMA y FUENTE DE VIDA son ejemplo de esta situación, sin embargo, deben considerar dentro de sus presupuestos montos de capital destinados a emergencias previstas considerables. Una cantidad asignada de las cuentas de ahorro a plazo fijo podrían serlo.

La asociación ACOSAMASOL tiene una tendencia negativa ya que reporta en los tres meses saldos negativos, precisamente la venta de dos acometidas en noviembre favoreció para que se equilibraran en el mes de enero, La junta directiva menciona que hay interés dentro de la comunidad por instalación de nuevas acometidas. Las asociaciones ACONFUCA y ACMAVB tienen la estrategia de minimizar el gasto en personal administrativo y operativo para fomentar el ahorro; hasta la fecha manifiestan que les ha funcionado, es obvio si se observa el cuadro de distribucion de ahorro.

#### Obejtivo 4 Aumentar el acceso a letrinas a beneficiarios de sistemas de agua

Indicador 4.1 Al menos el 95% de beneficiarios del sistema de agua tienen acceso a letrinas.

Los resultados sobre este indicador han sido presentados ampliamente en reportes anteriores.  Los últimos datos obtenidos en la estación lluviosa del 2001 muestran que en todas las comunidades queda una cobertura después del proyecto arriba del 90% de hogares

#### OBJETIVO 5  Mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en higiene personal , doméstica y uso y mantenimiento de letrinas

Indicador 5.1 En un 85% de las comunidades,  al menos el 70% de hogares demuestran mejoras en los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas a la higiene personal, domestica y uso y mantenimiento de letrinas

Para este objetivo se elaboraron indicadores operacionales claves en los rubros de: higiene personal, doméstica y uso y mantenimiento de letrinas.

Higiene personal y domestica

#### Lavado de manos después de usar la letrina

Este indicador no presenta mayores cambios en la última evaluación del 2001con relación a evaluaciones anteriores (Tabla # 10)

#### Disposición de basura doméstica

Casi todas las comunidades evaluadas empeoraron con relación a la evaluación anterior. Santa Marta y La Montañita que se evaluaron por primera vez en la estación lluviosa del 2001 no mostraron ninguna mejoría al compararla con el resultado de línea base. (Tabla # 11)

#### Hogares libres de excretas visibles.

La mayoría de comunidades mantienen la mejoría en este indicador. Moncagua es la única comunidad que del 98% de hogares que se observaban libres de excretas visibles en la superficie en el estudio anterior disminuyó al  60%. (Tabla # 12)

#### Disposición de aguas estancadas.

En todas las evaluaciones realizadas en la estación lluviosa se observa que el porcentaje de hogares libres de aguas estancadas disminuye. Esto significa que en esta época colapsan los fosos de absorción construidos.   En la última evaluación realizada se observa este mismo comportamiento (Tabla #13 )

#### Disposición de material de limpieza.

Sobre este indicador se encontró que 5 comunidades (moncagua, Istagua, Cara Sucia, Conacastes, Analco)  mejoraron  entre el 5 y 9%; los hogares que depositan el papel de limpieza dentro de la letrina; con relación a la evaluación anterior. En una comunidad (La Loma) se mantiene el porcentaje de hogares que realizan esta práctica(64%). Una comunidad (Nueva Esperanza) disminuyó de 67 a 64% el porcentaje de hogares y una comunidad (La Paterna ) aumentó un 18% el porcentaje de hogares que depositan el papel dentro de la letrina con relación a la evaluación anterior (Tabla # 14)

# CAPITULO III  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones

- Capacidad Organizativa

Las siguientes situaciones observadas dan alguna idea de la capacidad organizativa de las Asociaciones.

- Las Asociaciones que administran sistemas electromecánicos han comenzado a estabilizarse lentamente. Algunas ya  tienen crecimiento y participación aceptable como ASEPRO y ACOSAMA; aunque todavía no alcanzan la plena madurez como organización.

- Aunque ninguna asociación  ha cumplido con el periodo de renovación; los directivos están realizando las primeras reflexiones sobre su sustitución.   A excepción de ASEPRO, las demás administraciones de sistemas electromecánicos manifiestan que las personas no se interesan por ocupar puestos directivos. Se observan preocupaciones en los directivos; algunos creen  que otras personas no podrán ser capaces de realizar el trabajo administrativo. Es relevante el caso de ACOPINCO donde la participación en la reestructuración de la junta obedece a un factor coyuntural de negociación administrativa del sistema con la alcaldia.

- En los sistemas por gravedad, existe la participación cuando el problema trasciende a la suspensión del servicio, cambio de tarifa a bloque de consumo o a reparar algún desperfecto del sistema. Un caso particular es FUENTE DE VIDA cuya participación de la asamblea se incremento debido a la solicitud de otras comunidades de anexarse a su fuente. En general la perspectiva de los directivos es que las familias solamente quieren participar como usuarios del sistema y pagar por el servicio

- Se observa buen conocimiento de estatutos y reglamento interno en la mayoría de las juntas directivas de las asociaciones, algunos sistemas por gravedad tienden a dudar; como el caso de El CERRO EL COYOL y ACONFUCA que necesitan mayor acompañamiento organizativo y jurídico. También es importante reflexionar que las que no tienen todavía personalidad jurídica, no se percibe todavía como autoridad para aplicar el reglamento interno

- En la mayoría de las Asociaciones no se promueve el conocimiento de los estatutos y reglamentos con los usuarios para que estos identifiquen sus derechos y obligaciones. Existen algunos intentos, por ejemplo el folleto de ACOPINCO, pero siguen siendo muy limitados.

- Operacion y Mantenimiento de Sistemas

- Los problemas en los sistemas electromecánicos se asocian con la falta de presupuestos detallados y listas de licitaciones oportunas para dotación de equipos y herramientas.

- La mayoría de medidores de todos los sistemas se deterioran al año. Algunas asociaciones los han cambiado casi al 100%, los fontaneros reportan en general en un 80% las fugas en los medidores.

- En los sistemas electromecánicos, la presión alta acumulada del aire daña la red de tuberías y sus respectivas válvulas reguladoras de presión. Los usuarios establecen un buen mecanismo de control de fugas en la red

- En el caso de los sistemas por gravedad se asocian con la presión de las tuberías y sus válvulas reguladoras, el funcionamiento de medidores y la falta de herramientas de trabajo apropiadas.

- La capacidad y experiencia del personal de operación y mantenimiento de los sistemas son aceptables,  además muestran gran disposición al trabajo y satisfacción por estar trabajando para la comunidad. En general se observa deficiencia en la toma de lecturas de medidores.

- Las asociaciones ACOSAMA, ACOPINCO, FUENTE DE VIDA, ACOSAMASOL y ACONFUCA no reportan mas personal capacitado que pueda relevar en emergencia a los titulares; aunque todas reconocen su importancia, el 45% de las asociaciones no cuentan con otras personas preparadas para operación y mantenimiento del sistema. La mayoría de asociaciones no cuentan con bodegas apropiadas a las futuras exigencias de actividades de venta de acometidas y reparaciones. Solo ASEPRO tiene una aceptable, pero que se vuelve insuficiente. Todas los sistemas electromecánicos consideran que su personal de operación y mantenimiento deben capacitarse profundamente en fundamentos de electricidad y presión de tuberías.

- Se percibe que la mayoría de las juntas directivas no se involucran en el proceso de acompañamiento del mantenimiento de los sistemas, la mayoría de veces los trabajadores se tienen que esforzar para cumplir con su trabajo.

- Situación Financiera y Administrativa

- Las asociaciones administradoras de  sistemas electromecánicos tienen una tendencia al equilibrio y crecimiento financiero. Son sistemas muy caros en inversión pero todas manifiestan estar llegando a un punto donde les será posible atender las áreas de salud y medio ambiente que han estado caminando a ritmo diferente.

- En general la primera preocupación de las juntas administradoras ha sido llegar al equilibrio económico, es decir, al sostenimiento por las cuotas cobradas por el servicio de agua. De aquí que la preocupación de la mayoría, es la recuperación de la mora y la extensión de nuevas acometidas. La principal estrategia es la aplicación del reglamento interno y la flexibilidad de variar precios y cantidades de los bloques de consumo.

- Los sistemas por gravedad  experimentan una tendencia irregular en su estabilidad financiera, en algunas como FUENTE DE VIDA han logrado mayor ahorro debido al funcionamiento de cobro por bloques de consumo y a la creciente sensibilización de los usuarios; sin embargo, están dejando de cobrar lo real a algunos usuarios que muestran consumos altos y que aún no está determinado si es por problema de los medidores. Las otras asociaciones con sistemas por gravedad tienen problemas en su sostenbibilidad llegando a tener ahorro solo para reparaciones tradicionales, pero no para mayores que amenacen con colapsar el sistema.

- Aproximadamente el 8% de las acometidas reportadas en este informe, son acometidas inactivas  y el 92% activas. Los que reportan individualmente mas porcentajes de acometidas inactivas son las que tienen servicio en los cascos urbanos, ASEPRO y ACOPINCO.

- En cuanto a la cobertura de las asociaciones evaluadas, el 90% (10) están en un rango del 60% al 80% de cobertura global según estimados de las juntas directivas en sus zonas geográficas de influencia. La cobertura de personas beneficiarias totales por las once asociaciones alcanzan el 88% del global de cobertura del programa, según el numero de habitantes estimados. Estas relaciones ponen a las asociaciones en ventaja comparativa de una demanda sin competencia fuerte, si se vuelven financieramente estables.

- Los porcentajes de mora mensual desde julio del año 2001, reflejan una tendencia preocupante para la capitalización de los sistemas, más en aquellos que su tendencia  es ascendente, tales como: ACASAPUFE, ACOFUNCA y ACMARDEPLATA. El caso de ACMAVB que llega con el 70% en el mes de diciembre, es dramático porque pone en riesgo el funcionamiento del sistema, sumado a ello, no tienen personal permanente.

- En el presente estudio no se pudo identificar la mora por familia y su recuperación en el tiempo para determinar la mora real, debido a que las asociaciones no lo llevan debidamente registrado, otras no cuentan con equipo para procesamiento y otra que presentaron problemas con sus programas de base de datos, CARE WATER.

- Los costos de personal son los mas elevados para la sostenibilidad de los sistemas, sin embargo, a excepción de ACOSAMA, ninguna paga dietas altas a todos los directivos que sean superiores al salario mínimo. En este  caso específico, el reporte mensual de pago a directivos se considera muy elevado para este tipo de organizaciones que comienzan a desarrollarse.

- Las asociaciones ASEPRO y ACOSAMA poseen área gerencial y contable definida, las demás comparten en funciones la gerencia administrativa con áreas operativas, en estas últimas la junta es la encargada de administrar directamente.

- Oportunidades Municipales

- Todas las asociaciones tienden a ser estructuras comunitarias valiosas en sus comunidades, sin  importar su situación financiera. La naturaleza y la necesidad que satisfacen es muy importante. Desde este punto de vista su rango de oportunidades se amplía cuando tienden a estabilizarse, por ejemplo, en muchos casos tienden a tener mayor peso que las ADESCOS locales, sencillamente por contar con fondos que dependen de la misma dinámica comunitaria y no solo de proyectos con inicio y fin. Esta debe ser razonada como una fortaleza potencial.

- Solo las asociaciones ACOSAMA y ACMARDEPLATA no mantienen relaciones de coordinación e incidencia con el gobierno municipal, las demás cuentan con un espacio de oportunidades de fortalecimiento legal y organizativo dentro de un proyecto de fortalecimiento municipal.

- Las experiencias exitosas comienzan a verse por los gobiernos municipales como ejemplos a seguir para otras experiencias locales, esto puede verse como significativo en la consolidación de una red municipal de promoción y manejo territorial del recurso agua.

- Indicadores de salud.

- Los cambios en algunos indicadores de salud se han mantenido a través del tiempo.  Tres años después de las intervenciones educativas los hogares continúan utilizando la letrina. Prueba de ello es que se mantiene alto el porcentaje de hogares que se observan libres de heces visibles en la superficie de la vivienda. También el indicador de lavado de manos se ha mantenido.  Otras prácticas de salud estan decallendo poco a poco; la gente está dejando de echar el papel adentro de la letrina, los fosos de absorción están dejando de funcionar y los hogares no están disponiendo adecuadamente de la basura.

## RECOMENDACIONES

- Operación y Mantenimiento de Sistemas

  - Debe capacitarse al personal de operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos en fundamentos de electricidad básica y procesamiento de datos de macromedidores. De esta  manera se podrá medir la producción diaria de agua.  De igual forma,  debe reforzarse  a los fontaneros los conocimientos en presión de tuberías, válvulas reguladoras y toma de lecturas.

  - Monitorear con todas las asociaciones los planos de construcción dados para verificar la coincidencia del diámetro de las tuberías. Es importante este detalle debido al incremento de costos que ocasionaría una reparación.

  - Capacitar a los operadores / fontaneros en conocimiento básico sobre válvulas reguladoras de presión, albañilería y armado - desarmado de medidores.

  - Formar talleres de capacitación de grupos de jóvenes de ambos sexos e incentivar a la mujer principalmente tomar trabajos de operación y administración del sistema

  - Debe darse prioridad, dentro de los costos operativos, a la dotación de herramientas adecuadas para fontanería, albañilería y accesorios para trabajos correctivos.

  - Es importante realizar un estudio detallado del uso, dosificación y practicas asociadas al consumo de agua tratada, en este estudio se capto que todas las asociaciones a excepción de ACMAVB están aplicando cloro el agua, sin embargo; las cantidades que administran son muy variables por lo que se duda si están dosificando dentro del rango aceptable: 0.5 a 1 mg./litro

- Capacidad Organizativa

- Es necesaria la asesoría para elevar la participación de las familias beneficiarias, es posible que se deba aprovechar los grupos intermedios existentes, para que puedan ser estructuras de participación de toma de decisiones intermedia y de socialización para mejorar la comunicación de todo tipo.

- Es recomendable la realización de auditorias anuales a la gestión de las juntas directivas. Urgen las de tipo organizativo y financiera con el objeto de mejorar su funcionamiento y por otra parte se acostumbra a llevar un  proceso transparente.

- Las asociaciones necesitan un refuerzo para establecer agendas de trabajo y solución de conflictos. Esta deberá concensar diversos puntos de vista. En el caso de los sistemas por gravedad se ha identificado que necesitan mayor orientación y acompañamiento en aspectos organizativos y manejo de fondos.

- Situación Financiera

- Los casos de ACONFUCA y ACMAVB deben ser apoyados para ver la posibilidad de revisar la tarifa fija para observar su pertinencia. Deberian revisarse los niveles de consumo por cada familia y tratar de sensibilizar  a la población de la necesidad para que no peligre en el corto plazo su sostenibilidad.

- Se debe realizar un ambicioso plan de recuperación de mora mensual en base a reglamento interno y cada caso en particular. Además de capacitar en llevar registros de mora por familia usuaria para poder definir la mora real.

- En cuanto al sistema de facturación CARE-WATER debe ser revisado técnicamente para ver su viabilidad real de acorde a las necesidades de las asociaciones y sus casos particulares.

- Es recomendable hacer un estudio de tiempo invertido de los directivos y costos de oportunidad para tener una idea mas firme de su aporte comunitario. El estudio debe servir de reflexión y decisión comunitaria antes de decidir las dietas a que tienen derecho. Es importante puntualizar que la decisión debe ser apegada a estatutos y reglamento interno.

- Es recomendable elevar el nivel de cobertura en aquellas asociaciones que muestran una tendencia al crecimiento y ahorro interno, debiendo estar en función de estudios de factibilidad aprobados. También seria beneficioso capacitar a las asociaciones en competitividad y calidad del producto que ofrecen.

- Oportunidades Municipales

- Es recomendable promover intercambios de experiencia local y regional de las asociaciones administradoras de agua con apoyo del gobierno municipal. Los planteamientos específicos en esta temática puede favorecer un movimiento comunitario municipal de promoción, conservación y explotación del recurso agua.

- Los resultados muestran que la tendencia de aceptación es alta hacia la administración comunitaria de los sistemas de agua, de parte de las comunidades, de los gobiernos municipales y de los lideres locales. Es estratégico aprovechar esta oportunidad para incidir en políticas locales de manejo y uso del recurso agua.

5   Indicadores de salud

- El Sistema de monitoreo comunitario  de prácticas salud, en proceso de desarrollo en el estudio científico que se está realizando con la colaboración del INCAP, deberá ser promovido al resto de comunidades intervenidas por PROSAGUAS.

ANEXO 1

TABLA 1. PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA A TRAVÉS DE ACOMETIDA PROPIA Y DE VECINO O PARIENTE

| Comunidades | Estación lluviosa 1999 |  | Estación seca 2000 |  | Estación lluviosa 2000 |  | Estación seca 2001 |  | Estación lluviosa 2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Propia | Vecino | Propia | Vecino | Propia | Vecino | Propia | Vecino | Propia | Vecino |
| La Esperanza | 79 | 19 | 88 | 12 | 90 | 10 | 79 | 18 | 79 | 21 |
| 3H Moncagua | 70 | 14 | 70 | 12 | 65 | 13 | 70 | 14 | 69 | 15 |
| Istagua | Xxx | xxx | 63 | 20 | 63 | 24 | 68 | 19 | 68 | 26 |
| La Paterna | Xxx | xxx | 65 | 6 | 87 | 0 | 83 | 0 | 77 | 10 |
| Cara Sucia | Xxx | xxx | xxx | xxx | 59 | 11 | 66 | 10 | 65 | 16 |
| Los Conacastes | Xxx | xxx | xxx | xxx | 62 | 10 | 70 | 8 | 71 | 11 |
| Analco | Xxx | xxx | xxx | xxx | 65 | 9 | 60 | 12 | 65 | 12 |
| Múltiple La Loma | Xxx | xxx | xxx | xxx | Xxx | xx x | 56 | 25 | 62 | 23 |
| Corinto | Xxx | xxx | xxx | xxx | 85 | 7 | 87 | 6 | 88 | 7 |
| Santa Marta | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 91 | 4 |
| La Montañita | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 79 | 7 |

Fuente: encuesta a hogares

TABLA 2. SITUACIÓN DE SISTEMA NORMATIVO DE LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE AGUA. ENERO 2002 PROSAGUAS

| ASOCIACION | Reglamento interno | Empleados bajo contrato | Prestaciones de ley |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEPRO | Si | Si | Si |
| ACMARDEPLATA | Si | Si | Si |
| ACOSAMA | Si | Si | Si |
| ACASAPUFE | Si | No | Si |
| ACOPINCO | Si | Si | No |
| ASAPSMAEC | Si | Si | Si |
| FUENTE DE VIDA | Si | No | No |
| ACOSAMASOL | Si | No | No |
| CERRO EL COYOL | No | No | No |
| ACONFUCA | Si | No | No |
| ACMAVB | Si | No | No |

Fuene:Entrevista a junta administradora

TABLA 3.  SITUACIÓN DE TENENCIA DE ESCRITURAS PUBLICAS DE LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE AGUA. ENERO 2002 PROSAGUAS

| ASOCIACION | Convenio donación sistema | Terrenos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fuente | Tanque | Oficina |
| ASEPRO | Si | 1 en comodato y 1 en tramite con dueño | Si | Si |
| ACMARDEPLATA | Si | Si | En comodato con alcaldia | Si |
| ACOSAMA | No | Dos en tramites verbales con dueños | 1 en comodato y 2 en tramite con ADESCO | No |
| ACASAPUFE | Si | Si | Si | Si |
| ACOPINCO | Si | Solicitando comodato a alcaldia |  | No |
| ASAPSMAEC | No* | Si | Si | Si |
| FUENTE DE VIDA | Si | En comodato con alcaldia |  | No |
| ACOSAMASOL | No | En proceso de traspaso con ADESCO |  |  |
| CERRO EL COYOL | No | Acuerdo verbal con ADESCO |  | No |
| ACONFUCA | No | Acuerdo verbal con ADESCO |  | No |
| ACMAVB | No | En comodato con alcaldia |  | No |

*Esta incompleto porque falta detallar el aporte de la alcaldia.

Fuente: entrevista a Junta Administradora

TABLA 4. PORCENTAJES PROMEDIOS DE ASISTENCIA Y FRECUENCIA DE REUNIONES DE CARGOS DIRECTIVOS, ENERO 2002. PROSAGUAS

| Asociación | Asistencia Junta Directiva | Frecuencia de Reuniones de Junta Directiva. año 2001 |
| --- | --- | --- |
| ASEPRO | 93 - 100 % | Cada 15 dias |
| ACMARDE PLATA | 75 – 100 % | Cada 30 dias |
| ACOSAMA | 87.5 % | Cada 7 dias |
| ACASAPUFE | 75 % | Cada 7 dias |
| ACOPINCO | 58 – 66 % | Cada 30 dias |
| ASAPSMAEC | 63 – 75 % | Cada 30 dias |
| FUENTE DE VIDA | 57 – 71 % | Cada 7 dias |
| ACOSAMASOL | 75 – 100 % | Cada 8 dias |
| CERRO EL COYOL | 70 – 85 % | Cada 30 dias* |
| ACONFUCA | 71 – 86 % | Cada 60 dias |
| ACMAVB | 56 % | Cada 30 dias |

* Se reúnen cuando son convocados por técnicos CARE

FUENTE:Entrevista a Junta Administradora

TABLA 5. PORCENTAJES PROMEDIOS DE ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DE FAMILIAS USUARIAS A ASAMBLEAS GENERALES, ENERO 2002. PROSAGUAS

| Asociación | Asistencia Asamblea | Frecuencia de Reuniones de Asamblea General y Junta Directiva en año 2001 |
| --- | --- | --- |
| ASEPRO | 50 % | 2 (O) y 1 (EO) * |
| ACMARDE PLATA | 25 % | 1 (O) y 2 (EO) |
| ACOSAMA | 75 % | 2 (O) y 0 (EO) |
| ACASAPUFE | 50 % | 2 (O) y 0 (EO) |
| ACOPINCO | 30 % | 2 (O) y 0 (EO) |
| ASAPSMAEC | 54 % | 2 (O) y 0 (EO) |
| FUENTE DE VIDA | 80 % | 2 (O) y 1 (EO) |
| ACOSAMASOL | 30 % | 2 (O) y 8 (EO) ** |
| CERRO EL COYOL | 75 % | 1 (O) y 0 (EO) |
| ACONFUCA | 58 % | 1 (O) y 0 (EO) |
| ACMAVB | 80 % | 2 (O) y 0 (EO) |

* (O) = ordinaria,    (EO) = extraordinaria

** Realizaron 8 reuniones de emergencia

Fuente: entrevista a Junta Administradora

TABLA 6  PRESENCIA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EN ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE AGUA. ENERO 2002 PROSAGUAS

| Asociacion | Plan de trabajo | Registros contables | Manual recursos humanos * | Auditorias | Presencia administrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASEPRO | Anual | Si | Si | 1** | Si |
| ACMARDEPLATA | Anual | Si | Si | 1** | No |
| ACOSAMA | Semestral | Si | Si | 0 | Si |
| ACASAPUFE | Anual | Si | No | 1*** | Si |
| ACOPINCO | Anual | Si | No | 1** | No |
| ASAPSMAEC | Mensual | Si | Si | 0 | Si |
| FUENTE DE VIDA | No | Si | No | 0 | No |
| ACOSAMASOL | No | Si | No | 0 | No |
| CERRO EL COYOL | No | Si | No | 0 | No |
| ACONFUCA | No | Si | No | 0 | No |
| ACMAVB | No | Si | No | 0 | No |

* Se refiere a un manual donde describa procedimientos administrativos mas completos de personal, funciones, politicas, etc.

**  Auditorias realizadas por las Alcaldias

*** Auditoria realizada por Club Rotario Internacional de San Miguel

TABLA 7 . CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL CONTRATADO RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS. ENERO 2002 PROSAGUAS

|  | ASEPRO |  | ACMARDE PLATA |  | ACOSAMA |  | ACASAPUFE |  | ACOPINCO |  | ASAPSMAEC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Operadores | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fontaneros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliares | 0 | 0 | 1 | 1 | 3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Experiencia** de trabajo | 36 meses |  | 30 meses |  | 17 meses |  | 24 meses |  | 12 – 14 meses |  | 24 meses |  |
| Nivel educativo *** | 4°(O/F) y 9°(O/F) grado |  | 4°(O) y 9°(F) grado |  | 9°(O) y Bachiller (F) |  | 9°(O) y 4°(F) grado |  | 6º(O) - 9°(F) grado |  | Bachiller (O) y 6° grado (F) |  |
| Salario mensual | ¢ 2000 c/u |  | ¢ 1800 (O) y 1500 (F) |  | ¢ 1800 (F) – 1500 (O/F) |  | ¢ 1300 (O) y (F) |  | ¢ 1360 (O), 1500 (F) |  | ¢ 1400 (O) y 1260 (F) |  |
| Prestaciones de ley | Todas |  | Todas |  | Todas |  | Todas |  | Ninguna |  | Todas |  |
| Otras personas capacitadas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

* Ademas cuentan ocasionalmente con 2 valvuleros y 2 lectores remunerados por 15 dias.

** Experiencia a partir de que es contratado por la asociacion.

*** (O/F) = operador y fontanero, (O) = operador, (F) = fontanero

TABLA 8. CARACTERISITICAS DEL PERSONAL CONTRATADO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS POR GRAVEDAD. ENERO 2002 PROSAGUAS

|  | FUENTE DE VIDA |  | ACOSAMASOL |  | CERRO EL COYOL |  | ACONFUCA |  | ACMAVB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Fontaneros | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Experiencia de trabajo * | 21 meses |  | 12 meses |  | 3 meses |  | 9 meses |  | 12 meses |  |
| Nivel educativo | 5° grado |  | 9° grado |  | 2° grado |  | 6° grado |  | 9° grado |  |
| Salario mensual |  1300 |  |  650 c/u |  |  1000 |  |  3.75 / hora ** |  |  3.75 / hora ** |  |
| Prestaciones de ley | Ninguna |  | Ninguna |  | Ninguna |  | Ninguna |  | Ninguna |  |
| Equipo minimo de trabajo | Si |  | No |  | No |  | No |  | Si |  |
| Otras personas capacitadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

*  Experiencia a partir de que es contratado por la asociacion.

** Dia de 8 horas

TABLA 9. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE PERSONAL VINCULADO A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ENERO 2002 PROSAGUAS

| ASOCIACIÓN | FortalezasOperador / Fontanero | Oportunidades Operador / Fontanero |
| --- | --- | --- |
| ASEPRO | Capacidad, disposición y autoformacion. conocen bien las funciones y las ponen en práctica. Tienen conocimiento sobre el mantenimiento (limpieza de panel de control y tablero, limpieza de tanque c/ 4 meses y limpieza de tuberias). Los dos trabajadores se turnan cada mes, intercambiando las mismas funciones. | Según la junta directiva ambos necesitan mejorar en el area de relaciones humanas. Por otra parte, los trabajadores se muestran interezados en aprender principios basicos de electricidad del equipo de bombeo. |
| ACMARDE PLATA | Conocimientos basicos excelentes. Operador y fontanero conocen sus funciones y las ponen en práctica, manifiestan como actividades de mantenimiento el engrase de válvulas, la limpieza del tanque c/6 meses y el mantenimiento de válvulas | El operador necesita conocimiento especifico en flotador automático, arrancador del tablero y una retroalimentación sobre relaciones humanas. El fontanero necesita conocimiento especifico de limpieza de valvulas en las tuberias y capacitación sobre armado y desarmado de medidores y fontaneria residencial. |
| ACOSAMA | Conocimiento, iniciativa y capacidad para el diagnostico de problemas de presión de válvulas de operacion. Tienen disposición de trabajo y son creativos para la solución de problemas en las tuberías. Conocen sus funciones y las desempeñan satisfactoriamente. Realizan el engrase de válvulas, el lavado de tanques y la limpieza de las cajas de válvulas como principales actividades de mantenimiento. | El operador necesita mas conocimiento de funcionamiento mecánico de un motor y mas dominio del tablero electrico. |
| ACASAPUFE | Conocimiento basico y manejo del cloro. Ambos tienen dominio en sus funciones y lo aplican a su rutina diaria de trabajo . Realizan las actividades principales de mantenimiento, límpieza de tanque cada 6 meses, la límpieza del pozo cada año, el engrase de válvulas y la límpieza de las cajas de válvulas. | La junta como el operador coincidieron en el interez de ampliar el conocimiento del sistema eléctrico. |
| ACOPINCO | Ambos con dominio aceptable, responsabilidad y disposición de trabajo. Operador y fontanero se sienten muy seguros en el desarrollo de sus actividades. El fontanero es muy creativo para resolver problemas en lo referente al sistema de agua potable. Realizan las actividades de mantenimiento de límpieza de la caja de captación cada 6 meses, del tanque cada 3 meses y el engrase de válvulas cuando se requiere. | El operador necesita mayor conocimiento y práctica en su labor. dada su labor es necesario que tenga conocimiento basico preventivo del sistema electrico. Resolución de conflictos y aplicación del reglamento interno. |

TABLA 10. ENTREVISTADOS QUE MANIFIESTAN LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE USAR LA LETRINA

| Comunidades | Línea base | Estación seca 1999 | Estación lluviosa 1999 | Estación seca 2000 | Estación lluviosa 2000 | Estación seca 2001 | Estación lluviosa 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Esperanza | 52 | 39 | 61 | 80 | 70 | 70 | 83 |
| 3H Moncagua | 43 | XXXXXXX | 63 | 62 | 50 | 73 | 76 |
| Istagua | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 63 | 64 | 79 | 80 |
| La Paterna | 24 | XXXXXXX | XXXXXXX | 56 | 48 | 61 | 83 |
| Cara Sucia | 34 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 60 | 74 | 79 |
| Los Conacastes | 43 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 64 | 71 | 78 |
| Analco | 38 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 63 | 72 | 79 |
| Múltiple La Loma | 20 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 78 | 84 |
| Corinto | 64 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 54 | 63 | 80 |
| Santa Marta | 79* | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 86* |
| La Montañita | 82* | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 89* |

* Entrevistados manifiestan que todos los miembros de su hogar se lavan las manos después de utilizar la letrina

TABLA  11. PORCENTAJE DE HOGARES LIBRES DE BASURA CERCA DE LA VIVIENDA

| Comunidades | Línea base | Estación seca 1999 | Estación lluviosa 1999 | Estación seca 2000 | Estación lluviosa 2000 | Estación seca 2001 | Estación lluviosa 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Esperanza | 64 | 65 | 75 | 71 | 80 | 67 | 48 |
| 3H Moncagua | 58 | XXXXXX | 64 | 78 | 74 | 73 | 60 |
| Istagua | 46 | XXXXXX | 77 | 82 | 68 | 70 | 49 |
| La Paterna | 54 | XXXXXX | XXXXXXX | 85 | 93 | 64 | 71 |
| Cara Sucia | 50 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 94 | 73 | 48 |
| Los Conacastes | 64 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 81 | 76 | 50 |
| Analco | 50 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 71 | 67 | 49 |
| Múltiple La Loma | 60 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 81.1 | 59 |
| Corinto | 84 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 83 | 77 | 68 |
| Santa Marta | 69 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 50 |
| La Montañita | 74 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 66 |

TABLA 12. PORCENTAJE DE HOGARES LIBRES DE EXCRETAS VISIBLES EN EL PATIO

| Comunidades | Línea base | Estación seca 1999 | Estación lluviosa 1999 | Estación seca 2000 | Estación lluviosa 2000 | Estación seca 2001 | Estación lluviosa 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Esperanza | No disponible | 100 | 95 | 97 | 92 | 88 | 94 |
| 3H Moncagua | 70 | XXXXXXX | 94 | 97 | 95 | 98 | 60 |
| Istagua | 16 | XXXXXXX | 93 | 98 | 93 | 94 | 96 |
| La Paterna | 50 | XXXXXXX | XXXXXXX | 96 | 96 | 100 | 90 |
| Cara Sucia | 78 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 94 | 90 | 91 |
| Los Conacastes | 88 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 94 | 83 | 88 |
| Analco | 74 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 94 | 97 | 95 |
| Múltiple La Loma | 81 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 92 | 97 |
| Corinto | 94 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 95 | 96 | 93 |
| Santa Marta | 97 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 96 |
| La Montañita | 96 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 97 |

TABLA 13. PORCENTAJE DE HOGARES LIBRES DE AGUAS USADAS ESTANCADAS

| Comunidades | Línea base | Estación seca 1999 | Estación lluviosa 1999 | Estación seca 2000 | Estación lluviosa 2000 | Estación seca 2001 | Estación lluviosa 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Esperanza | 56 | 70 | 66 | 38 | 55 | 65 | 31 |
| 3H Moncagua | 69 | XXXXXXX | 72 | 64 | 65 | 82 | 73 |
| Istagua | 22 | XXXXXXX | 91 | 67 | 71.9 | 75 | 61 |
| La Paterna | 50 | XXXXXXX | XXXXXXX | 44 | 83.9 | 61 | 52 |
| Cara Sucia | 48 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 68 | 79 | 52 |
| Los Conacastes | 74 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 76.7 | 78 | 62 |
| Analco | 46 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 75.4 | 72 | 62 |
| Múltiple La Loma | 70 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 80 | 65 |
| Corinto | 84 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 71 | 70 | 65 |
| Santa Marta | 89 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 59 |
| La Montañita | 86 |  |  |  |  |  | 63 |

Tabla No. 14. Porcentaje de hogares que depositan papel de limpieza dentro de la letrina

| Comunidades | Línea base | Estación seca 1999 | Estación lluviosa 1999 | Estación seca 2000 | Estación lluviosa 2000 | Estación seca 2001 | Estación lluviosa 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Esperanza | 59 | 88 | 66 | 64 | 68 | 67 | 64 |
| 3H Moncagua | 54 | xxxxxxx | 63 | 85 | 60 | 54 | 61 |
| Istagua | 44 | xxxxxxx | 68 | 60 | 50 | 52 | 59 |
| Cara Sucia | 17 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 41 | 35 | 40 |
| Los Conacastes | 26 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 68.8 | 58 | 65 |
| Analco | 46 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 62 | 56 | 65 |
| Múltiple La Loma | 44 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 64 | 64 |
| La Paterna | 45 | xxxxxxx | xxxxxxx | 65 | 80 | 75 | 93 |
| Corinto | 24 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 | 20 | 16 |
| Santa Marta | 57 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 70 |
| La Montañita | 32 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 73 |

ANEXO 2

RESUMEN DE PROBLEMAS Y ENFOQUE MUNICIPAL DEL TRABAJO DE LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE AGUA

El siguiente resumen se basa en las observaciones que hicieron las juntas directivas, las percepciones del equipo evaluador, de operadores y fontaneros, lideres locales y la Opinion de los gobiernos municipales. En este sentido, el resumen agrupa por municipios las experiencias, comenzando con la Opinion de los alcaldes y alcaldezas, seguido de los problemas y visión de trabajo de cada asociación.

## San Francisco Menéndez, Ahuachapán

La alcaldia municipal opina que las dos asociaciones establecidas por PROSAGUAS están trabajando muy bien y percibe supervisión de la misma población usuaria en las reuniones de asamblea general. En este sentido, las directivas se ven obligadas a rendir cuentas del proceder ante sus usuarios y manifiesta que a la fecha no ha recibido quejas de la población. Como aportes de este tipo de asociaciones la alcaldia menciona la respuesta de las comunidades en la organización para conseguir fondos y satisfacer necesidades, el hecho de compartir experiencias de éxito con otras asociaciones mas jóvenes y la sostenibilidad financiera alcanzada de los sistemas para que el servicio sea permanente.

Para la alcaldia la única que puede iniciar un proceso de desintegración de las asociaciones son las mismas comunidades, no depende de ninguna ordenanza especifica y estas deben tener fundamento legal que pruebe que en una asociación se este dando anomalías. A finales del año 2001 realizó una auditoria a ASEPRO a petición de un miembro de su junta de vigilancia; el resultado de la gestión de la Junta Directiva  fue satisfactorio.

Las buenas experiencias de estas dos asociaciones se observan en el nivel de coordinación alcanzado con la alcaldia; no sólo en la realización de auditorías y legalización de estatutos, sino en el apoyo mutuo y solidario para con otras asociaciones de reciente organización. En este sentido el intercambio de experiencias es parte de la estrategia de la alcaldia para promover y supervisar otras experiencias. Para citar un ejemplo, próximamente directivos de ASEPRO van a capacitar e intercambiar su experiencia con directivos de la asociación PUENTE ARCE que tiene problemas administrativos y organizativos.

El Alcalde  señaló como principales problemas del sistema las altas presiones de agua que obligan al cambio de válvulas y al deterioro de medidores.

Mencionó que para él es importante que los sistemas sean manejados directamente por la población y supervisados permanentemente por el gobierno municipal.

### ASEPRO

Administrativo:

- Reclamo de 40 familias usuarias por facturación excesiva en el periodo de los terremotos del año 2001, la junta lo relaciona con daños a los medidores, a la fecha se solucionó.

- Existen 2 casos de conexión ilegal  y venta de agua, lo cual lo quieren resolver con aplicación de reglamento interno.

- La caída del sistema de facturación CARE WATER, ha obligado a levantar la base de datos.

Organizativo:

- El problema de comunicación que produjo la decisión de afiliarse a ANDAR, provoco confusión en la población porque pensaron que se trataba de ANDA. Al final el problema  fue aclarado.

Operación del sistema:

- Existe un promedio bimensual de 3 fugas en la red y 5 cada mes en las acometidas, no han tenido una mayor reparación y la menor es que se  revienta las tuberías. Estos problemas, manifiestan, los solucionan de dos a tres horas.

- Algunos medidores se  llenan de agua y en la red de distribución tienen problemas en las uniones.

La visión  de la junta es ampliar el sistema para beneficiar a 40 familias; para ello, poseen el estudio de prefactibilidad y  un plan de compra de terreno para el futuro pozo. En sus prioridades esta la construcción de una sala de capacitación y una bodega mas grande. Actualmente le han solicitado al administrador una propuesta de inversión para generar mas ingresos con el dinero ocioso.

### FUENTE DE VIDA.

Administrativo:

- La adaptación al pago debido a la falta de aclaración a las familias usuarias, desde un inicio, sobre el  pago en base a consumo.

Organizativo:

- La junta manifiesta la dificultad de organizar a la comunidad en reparaciones mayores del sistema y hacerla participar mas allá del pago de la cuota.

Operación del sistema:

- Actualmente existe un consumo irregular de agua, esto lo atribuyen al desperfecto de medidores (75 %) y la presión del aire retenido en las tuberías. Para solucionar este problema ellos colocan a juicio propio y consumo anterior la cuota respectiva, sin embargo, no hay correspondencia entre las lecturas y los pagos. Han comenzado a cotizar medidores.

- Los problemas mas graves fueron el rompimiento de la tubería madre por el gran caudal del río y el enterramiento de la caja de captación.

- No hay mas personas capacitadas en fontanería, lo que les obligaría, en caso de necesidad,   la contratación de un fontanero externo elevando sus costos de mantenimiento.

- Existe un promedio mensual de 5 fugas en la red y estiman una cada tres meses en las acometidas. La mayor reparación hecha es a la caja de captacion, llevandose tres dias y la menor es el anclaje de tuberías en el río que duro dos horas.

Los trabajos pendientes son tener un local propio para construir la oficina con todos sus accesorios, han gestionado con la alcaldia de San Francisco Menéndez, el apoyo sólo en la construcción de la infraestructura. Otro reto es la venta de mas acometidas y mantener el servicio actual de 7 dias por 24 horas.

En cuanto a la Opinion de los lideres, FUENTE DE VIDA experimentó la necesidad que tuvieron tres comunidades de solicitar el servicio a la asociación, fue medular para que toda la organización funcionara con espíritu de solidaridad y fundamentado en asesoría técnica. Aunque la solicitud fue denegada por toda la asamblea general en base a un  estudio que indicaba falte de factibilidad técnica. Las comunidades referidas y lograron obtener apoyo de la alcaldia y VISION MUNDIAL. Lo interesante y manifestado por los lideres fue la convivencia y el intercambio de la experiencia de la asociación con sus vecinos.

Al inicio del proyecto hubo caseríos y familias que se negaron a entrar en el sistema por la abundancia de agua que proporciona un río cercano, sin embargo, actualmente lo están demandando, como cuestión curiosa plantearon la necesidad de consumir agua potable.

## San Pedro Perulapan, Cuscatlán

La alcaldia municipal opina que las dos asociaciones establecidas por PROSAGUAS en el municipio, a excepción de solicitar el uso de tractores,  no han tenido mayor interés en coordinar con la alcaldia, percibe a las juntas como autosuficientes que no necesitan del apoyo municipal. Solo con ACOSAMA se pudo (bajo el actual periodo de la alcaldia) construir los estatutos y el reglamento interno en conjunto con la alcaldia. La alcaldia manifiesta tener buenas relaciones con otras juntas administradoras de agua del municipio, con las cuales se coordina mas trabajo y capacitación, opina que  las administraciones de agua deben estar manejadas por personas muy capacitadas y supervisadas en el desempeño, personas líderes y miembros de la comunidad.

La alcaldia no percibe riesgos graves para que este tipo de asociaciones dejen de existir. Considera que son organizaciones que le dan prestigio y capacidad al municipio.

Como todas las asociaciones las principales quejas son las de recibos con precios altos, la atención implica en la investigacion pero a la vez en la concientizacion en la gente del pago en base a bloques de consumo.

A la asociación ACMARDEPLATA se le realizo una auditoria de parte de la alcaldia a petición de ellos en el año 2001, la alcaldia manifiesta que fueron tomadas en cuenta las recomendaciones. A la asociación ACOSAMA todavía no se le ha hecho auditoria por considerar que es  muy reciente su gestión. Manifiesta que ellos tampoco la han solicitado.

### ACMARDEPLATA

Administrativo:

- En el primer año de trabajo la contabilidad no fue actualizada, no contaban con la partida inicial y hace un año cambiaron asistente administrativo, obligando a atrasos por su adaptación.

- Manifiestan que el CARE WATER les esta dando dificultades ya que  no calcula el saldo anterior y actualmente no pueden imprimir.

Organizativo:

- Actualmente tienen una baja convocatoria de familias usuarias a asambleas y pareciera que la junta decide en la mayoría de casos con bajos niveles de asistencia

Operación del sistema:

- La decisión de dejar las cajas de medidores dentro de las propiedades, dificulta la supervisión y lecturas.

- Debido a la quema del contactor, la bomba del sistema funcional mal

- Actualmente el flotador del tanque no funciona lo cual hace que este se rebalse y haya desperdicio de agua.

- No existen fugas en la red en el ultimo año, pero si una cada mes en las acometidas, la mayor reparación hecha es la ruptura de caja principal, llevándose tres dias y la menor es la reparación de la válvula de paso libre que duró una hora.

Las ideas de la junta es ampliar la red, mantener el servicio actual de 6 horas por 7 dias a la semana, la perforación de otro pozo, realizar auditorias, capacitar a las personas que entren en la nueva junta y mantener la autosostenibilidad.

Los lideres comunitarios de Istagua opinaron el gran beneficio del proyecto, las escuelas manifestaron que la preparación de alimentos de los niños se hace con mayor seguridad, en general perciben que el trabajo por la actual junta es aceptable, y si es necesario promover mas la conciencia participativa de la población ya que observan que la asistencia  a las asambleas es muy baja. El único problema que puntualizan es el horario del servicio, este afecta específicamente a las escuelas ya que no es suficiente para los dos turnos, la mayoría de lideres promueve la idea de dividir las horas de bombeo por la mañana y la tarde, sin embargo esto debe ser analizado en base a costo, capacidad de pago y conciencia comunitaria.

### ACOSAMA

Administrativo:

- La incongruencia de estructura y funcionamiento entre la naciente asociación de agua y la existente (ADESCO) que venia gestionando el agua durante 10 años es el mayor problema que tuvieron. Como sistema grande consideran que los recursos de personal y el tiempo invertido debe ser mayor para que las áreas funcionen debidamente y atender todas las obligaciones.

- Administrativamente comenzaron con desequilibrio financiero, las familias usuarias pagaban pero no era suficiente, algunas estaban en desacuerdo con pago de bloques de consumo, sin embargo con el tiempo y conciencia se estabilizaron en enero del año 2002, una sugerencia que resaltaron es que el periodo con tarifa fija no debe ser mayor de 2 meses.

- El  CARE WATER no esta acorde a sus necesidades, lo consideran contablemente muy limitado.

Organizativo:

- Actualmente existe centralización de decisiones, aun de las mas trascendentales de parte de la junta administrativa, esto se explica por la baja convocatoria que se logra en las asambleas, asi como agilizar oportunidades que les llegan como organización, para ello la junta utiliza la estrategia de convocar lideres de sectores con los cuales llega a un consenso.

- También, hay diferencias de funciones entre junta directiva y junta de vigilancia, esta ultima además de controlar sugiere que áreas deben apoyar, se percibe que no es posible acordar una agenda conjunta entre ambas.

Operación del sistema:

- En algunas zonas no concuerda el plano de construcción con la tubería hallada.

- Existe un promedio mensual de 6 fugas en la red de impelencia y 10 cada mes en las acometidas, la mayor reparación hecha es la tubería de impelencia, llevándose tres semanas y la menor reparación es de fugas de tubería de media pulgada que dura un día.

Los trabajos pendientes son construir una oficina propia, con espacio recreativo, sala de capacitación y bodega. Mantener el servicio de agua por 4 horas, cambiar algunas tuberías de menor a mayor diámetro, aumentar el capital a través de la venta de acometidas, tener mas fondos para impulsar el trabajo de las direcciones de salud y medio ambiente, y un medio de transporte propio. El servicio actual es de 4 horas por 7 dias a la semana.

Los lideres comunitarios se presentaron en una reunión conjunta con representantes de junta de vigilancia, promotoras de salud empleadas y miembros directivos. Los primeros expresaron que el servicio que se les brinda es aceptable, la unidad de Salud manifiesta la importancia de tener agua potable y que esta sea manejada por la misma comunidad. Las promotoras manifestaron que el apoyo de la junta y la administración era muy limitado para desempeñar y alcanzar las metas propuestas, debido a que se les delega la responsabilidad total de salud y medio ambiente. Solicitan que algunos miembros los asistan en campo y no solo tomen decisiones administrativas. Hay actividades que la junta puede retomar como las relaciones de coordinación de trabajo con instituciones afines, unidad de salud, escuelas o ministerios y el personal de campo retome las acciones acordadas. Los lideres recomendaron que estas reuniones deben ser constantes y planificadas y sus acuerdos socializados.

## Victoria, Cabañas

La alcaldia municipal opina que las dos asociaciones establecidas por PROSAGUAS tienen juntas con mucha voluntad de trabajo y comienza a observar en ACOSAMASOL  mas conciencia en el pago por las familias beneficiarias. Al principio, recibió muchas quejas por el cambio de tarifa fija, pero la alcaldia apoyo mucho el proceso de concientización del uso del agua en la población. Consideran que las asociaciones pueden ser sostenibles en el tiempo siempre que la población este dispuesta a mantenerlas con su participación comprometida.

Según la alcaldia las juntas de agua son estructuras nuevas en comparación con las ADESCOS y además con fondos propios que dependen de su propia comunidad. Estas asociaciones deben ser lideres en el tiempo en la solución de problemas vinculados al agua. Consideran que ANDA no es capaz de cubrir la demanda y la existencia de una posible ley del agua debe ser reflejo de toda una serie de casos de participación ciudadana con sus organizaciones representantes.

El punto de vista de la alcaldia es que sean las comunidades las que administren los sistemas y no las alcaldías ya que los alcaldes caen en la tentación de responder a intereses de partidos políticos. No se han realizado auditorias por considerar que no es el momento oportuno, debido al proceso en que se están iniciando, pero llegado el momento se realizaran en beneficio de la transparencia de las gestiones.

La alcaldia manifiesta que no existen y no interesan ordenanzas que regulen o prohiban este tipo de asociaciones, es mas deberian de fomentarlas mas integralmente, por ejemplo el manejo del agua asociado al manejo de bosques. La coordinación de la alcaldia con las asociaciones ha sido desde el momento de gestión de los proyectos hasta el pago, como contrapartida, de bodegueros y promotor en salud durante la fase de ejecución.

### ACOSAMASOL.

Administrativo:

- A los cuatro meses de prueba el problema de la mora era alta, pero poco a poco se ha ido concientizando las familias usuarias.

Organizativo:

- Tienen una baja convocatoria a asambleas, manifiestan que les afecto mucho la adaptación al bloque de consumo, por la orientación inicial de no variar la tarifa fija.

Operación del sistema:

- En mantenimiento existe ausencia de herramientas propias, de planchas para cajas de medidores para nuevas acometidas  y hay variaciones de consumo altas por medidores.

- El agua no sube a los puntos mas altos, esto sucede por la falta de presión cuando los chorros están abiertos abajo.

- Existe un promedio mensual de 6 fugas en la red y no saben en las acometidas, la mayor reparación hecha es el desacoplamiento del tubo madre, llevándose dos dias; la menor es el enterramiento de los medidores que dura media hora

Tienen la idea de comprar una computadora para facilitar el trabajo contable; instalación de la energía eléctrica, cambiar los bloques para generar mayor ahorro, actualmente sólo alcanzan para pago de empleados y compra de accesorios. Se proponen gestionar apoyo con otras instituciones. El servicio actual es de 7:00 am a 1:00 pm. Cada sector entre 2 ó 3 dias.

Los líderes comunitarios opinaron que de haberse aclarado que en el futuro se pagaría el agua utilizando bloques de consumo se hubieran evitado mucho problemas con las familias beneficiarias. Este problemas se agravaron porque la mayoría de medidores instalados resultaron defectuosos. Están  conscientes que los medidores traen beneficios como el limitar el consumo y que la gente no desperdicie el agua. Actualmente están participando en la socializacion del reglamento interno por sectores para que la gente conozca sus derechos, obligaciones y multas como usuarios del sistema. También algunos lideres manifestaron que es necesario presentar informes de ingresos y gastos a la asamblea, asi como la necesidad de redactar listas de morosos del sistema. Una desventaja de la actual junta es la baja convocatoria de lideres comunitarios a reuniones de coordinación. Les preocupa el desconocimiento de la capacidad del sistema para poder atender la demanda creciente de familias. Otro problema puntualizado es que las partes altas no alcanza a llegar el agua porque están a la misma altura del tanque.

## Moncagua, San Miguel

La alcaldia municipal opina que la asociación establecida por PROSAGUAS esta funcionando bien, las personas que están al frente han realizado un gran esfuerzo para que el sistema sea sostenible. La reflexión que manifiesta al observar la experiencia es que “antes de aprobar un proyecto de alto costo y con visión de autosostenibilidad comunitaria, es necesario hacer una factibilidad socioeconomica para ver si hay capacidad de pago de una cuota diferenciada”. No ha realizado todavía auditorias pero están conscientes de que es un deber municipal. Por otra parte, no existen ordenanzas que regulen este tipo de asociaciones específicas.

### ACASAPUFE

Administrativo:

- Al inicio del proyecto el convencimiento de la gente en aceptarlo y posteriormente en su adaptación a pagar por bloques de consumo, la elevación de mora y su recuperación.

- No contar con recursos para supervisar a las familias usuarias que no usan los pozos de absorción, el deterioro de las paredes de lodo de letrinas, y el seguimiento a las actividades de salud.

Organizativo:

- La deserción de directivos

Operación del sistema:

- El aire que se acumula en las tuberías de distribución, las válvulas reguladoras de las partes altas y los  medidores son los problemas constantes del sistema, aunque los últimos se han cambiado en su mayoria.

- Han tenido 4 fugas en la línea de aducción y existe un promedio mensual de 10 fugas en la red y no tienen idea en las acometidas, la mayor reparación hecha fue a la tubería de impotencia, llevándose 15 dias y la menor es la fuga en la red, que dura 2 ó 3 horas.

El trabajo futuro de la junta es seguir con las auditorias y sus recomendaciones técnicas, la recuperación de la mora y mejorar la participación organizativa.

## Corinto, Morazan

La alcaldia municipal opina que las dos asociaciones establecidas por PROSAGUAS han tenido problemas en su proceso de administración.  Sobre ACMAVB opina que administran un sistema con costos menores por mantenimiento por lo que ellos mismos determinan la cuota fija en base a lo que pueden cubrir.

Con respecto a ACOPINCO tanto la alcaldia como la comunidad tenían interés en administrar el sistema, siendo la comunidad la que al final quedó administrando. Cuando el sistema comenzó a funcionar, las quejas de altos cobros fueron las mas significativas. La población creía que por haber aportado jornales, el costo del agua sería bajo. Esta situación hace reflexionar a la alcaldia que los sistemas electromecánicos tienen costos altos y debe estar consciente la población en aceptar desde un inicio el pago en base a consumo para que el sistema exista.

La Alcaldía aprobó los estatutos de la Asociación y apoyó en la elaboración del reglamento interno. Decidió eliminar el pago de la cuota de ¢10 por usuario a la alcaldia y solo falta realizar un convenio permanente para que no pueda modificarlo otra administración municipal. La experiencia de ejecución del sistema en el casco urbano le dejo una lección, “cuando la comunidad asume responsabilidad es mucho mas sencillo facilitar los insumos para que se desarrollen”. La experiencia de Corinto ha enseñado que desde el inicio de un proyecto las reglas deben quedar claras para evitar serios problemas en el futuro.

No existen ordenanzas que afecten este tipo de asociaciones, pero señalan como respaldo legal el articulo 126 del código municipal, que se refiere a la regulación de ciertas actividades que afecten directamente a la población. A  la asociación ACOPINCO se le realizó la primera auditoria, donde se observaron los procedimientos legales de organización. La principal recomendación giró en una supervisión de parte del alcalde a las asambleas, a lo cual hubo cumplimiento. Para el señor alcalde la situación crítica organizativa ya pasó y comienza un periodo de estabilidad en la asociación. Por la experiencia irregular que se tuvo, estos sistemas deben ser administrados por la alcaldia en ciudades como Corinto donde el nivel económico no es tan alto, con los recursos de la alcaldia (humanos y materiales) podrían bajar los precios de los bloques de consumo.

### ACOPINCO

Administrativo:

- Manifiestan que fue difícil ponerse de acuerdo en la administración del nuevo sistema, debido a un problema administrativo entre alcaldia y la organización local sobre el antiguo sistema de abastecimiento de agua en manos de la primera. . Por decisión comunitaria, se estableció que la asociación fuera el ente administrador; esto generó  el cobro compartido por meses con la alcaldia, que desfavoreció la capitalización de la asociación, actualmente ya esta resuelto. Se llegó al acuerdo que la alcaldia ya no cobraría los ¢ 10 a cada usuario sobre la tarifa que cobraba la asociación. En el estudio de la  situación financiera se detectó subsidios de servicio de agua a algunas estructuras municipales como el rastro.

- Actualmente existe demanda de conexión de acometidas pero no se cuenta con medidores, a lo que se suma la deuda del pago de medidores a CARE.

Organizativo:

- La actual junta puntualiza el problema organizativo que se tuvo, los usuarios vinculados al consejo de la alcaldia, cuestionaban a la directiva de la asociación, promoviendo reuniones alternas para desacreditarlos.

- Otro factor que influye es que el grupo directivo anterior de la asociación no ha hecho el traspaso de documentos y dinero a la actual junta.

- La adaptación de los usuarios a las disposiciones del reglamento interno y a la baja convocatoria a asambleas.

Operación del sistema:

- No cuentan oportunamente con licitaciones para dotación de equipo y herramientas. (Ej. tarrajas).

- Algunos medidores se llenan de agua y las válvulas de ½¨ se soban.

- Existe un promedio anual de 3 fugas en la red y 2 ó 3 cada dos meses en las acometidas, la mayor reparacion hecha es la bomba por los cambios de voltaje, llevándose diez dias y la menor es la reparacion de tuberias, que dura dos horas.

Los trabajos pendientes son contar con oficina propia, conseguir un nacimiento de agua con mayor capacidad y contar con planta eléctrica para responder a los cortes de energía. El servicio actual es de 2 horas por 3 dias a la semana.

### ACMAVB

Administrativo:

- El precio de la tarifa no alcanza a cubrir los costos de mantenimiento del sistema.

- Actualmente hay mucha mora, no tratan el agua y no tienen medidores.

- Al fontanero se le paga por hora en base a necesidades concretas de reparación o mantenimiento eventual, como la limpieza del tanque.

Organizativo:

- Baja asistencia de familias usuarias a asambleas.

Operación del sistema:

- Hay escasez de agua en la época seca, las casas que están mas elevadas solo tienen el servicio por una hora durante dias, estos usuarios prefieren no pagar el agua.

- No reportan fugas mensuales en la red y de las acometidas no tienen idea. Reportan una mayor reparación en la línea de aducción, llevándose tres dias.

- Se presume que pueda ser porque hay una desviación del agua de captación en la fuente.

Las expectativas son la consecución de una tarraja, reparar la fuente para captar mas agua y hacer mas conciencia hacia el pago con los beneficiarios. El servicio actual es de 24 horas por 7 dias a la semana en la estación lluviosa.

## Ereguayquin, Usulutan

La alcaldía municipal opina que la asociación establecida por PROSAGUAS esta funcionando bien, aunque al inicio tuvieron problemas organizativos. Existe una coordinación estrecha entre la junta y la alcaldia, actualmente se asiste por invitación a las reuniones mensuales de actividades donde se abordan aspectos financieros. No se han realizado auditorías por problemas de reorganización de los  cargos directivos.

Entre otros citan como problemas el mal funcionamiento de la bomba y energía eléctrica no apropiada.

Hubo intentos de miembros de la comunidad  para  que la alcaldia manejara el sistema, pero por respeto al tiempo dedicado en gestión por los lideres, se opto por apoyarles y que la comunidad misma la administrara. En Piedra Ancha, una de las tres comunidades beneficiarias, existen lideres que promueven en la alcaldia que la cuota es muy alta, promoviendo que el sistema debe pasar a la  administración municipal. Prácticamente la alcaldia es un competidor en precios. Ésta mantiene el precio del bloque de 0-18 metros cúbicos de ¢ 21 y el del proyecto es de ¢ 53. La alcaldia percibe que actualmente las comunidades están apoyando el sistema y la propuesta es solo de algunas personas insatisfechas.

La alcaldía ha sido un apoyo en el proceso de concientizacion con las comunidades ya que les ha explicado que el servicio es caro y debe pagarse lo que se consume para que pueda sostenerse.

La alcaldia promueve la creación de un comité mixto donde esten representados todas las juntas administradoras de  sistemas de agua. Manifiesta que la población esta convencida en que los sistemas sean manejados por organizaciones del municipio; ya sea comunidad o   alcaldia municipal.  En este sentido ven estratégicamente importante a las asociaciones de agua en el desarrollo municipal. Aunque considera que las ADESCOS son las mas apropiadas para la captación de proyectos por su diversidad de accion. Es importante señalar que la cobertura de agua en las comunidades es prioridad para la actual administración municipal.

### ASAPSMAEC

Administrativo:

- Como principal problema administrativo tienen la elevada mora de 1 a 2 meses.

Organizativo:

- La población en general no quiere asumir cargos directivos. El desinterés es similar tanto en hombres como en mujeres

Operación del sistema:

- Anteriormente la línea vieja de la comunidad generaba mal voltaje y disparaba el transformador este problema se  logro  solucionar, pero la bomba tiene problemas de presión. Se presume que la válvula check no sostiene el agua por lo que hay necesidad de gastar mas energía para bombear.

- Han observado que algunos medidores se llenan de agua y hay problemas con las valonas en la red de tuberías.

- Existe un promedio anual de 5 fugas en la red y 2 cada mes en las acometidas.

Los trabajos pendientes son arreglar la calle de acceso a la oficina, arreglar la bomba, hacer una canaleta de desviación del agua de la fuente y lograr obtener un vehículo para asociación. El servicio actual es de 24 horas por 7 dias a la semana.

## Osicala, Morazan

La alcaldia municipal opina que las dos asociaciones establecidas por PROSAGUAS están en un periodo de recuperación ya que ACONFUCA comienza a tener ahorro y El CERRO EL COYOL es una experiencia nueva que hay que darle tiempo. Ambas tienen tarifas fijas y por ahora sostienen el mantenimiento del sistema. El apoyo que se les brinda de parte de la alcaldia, es la asesoría técnica en organización y de aspectos legales para que se fortalezcan, debido a que están sujetas a la fiscalización de La Corte de Cuentas. Actualmente no existen ordenanzas que regulen este tipo de asociaciones y los únicos factores de riesgo que identifican para que hipotéticamente desaparecieran, seria las de tipo interno, una mala organización y la falta de pago de las familias beneficiarias. A la fecha no se han realizado auditorias de parte de la alcaldia porque piensan darles tiempo para su estabilización. Pero están conscientes de que este tipo de asociaciones pueden llegar a ser mas estables que las ADESCOS, ya que manejan fondos permanentes, mientras que las primeras son mas de gestión y dependen de la vida de los proyectos.

La estrategia de la alcaldia para mejorar el trabajo de las asociaciones tiende a la creación de una unidad central de desarrollo municipal donde participen en los planes de inversión municipal. Aquí los lideres pueden conocer si entran en algunas acciones. La visión inmediata es fortalecer a las asociaciones para que brinden un buen servicio o al menos subsistan.

Por otra parte, desconocen la política nacional actual propuesta para el manejo del agua, sin embargo, confían en el proceso de descentralización del recurso hídrico de parte de ANDA. En este sentido manifiestan que Osicala ha sido seleccionado entre los municipios para administrar dos sistemas de agua, uno urbano y otro rural. La meta de la alcaldia es la cobertura de agua del municipio en un 95%.

### CERRO EL COYOL

Administrativo:

- El desconocimiento administrativo, específicamente en el conocimiento del tiempo invertido de los directivos en el proyecto y de los gastos inmediatos como instalación de luz, compra de cloro, transporte de materiales, copias de facturas y pago del 10 % de la renta por no tener crédito fiscal en los primeros meses.

Organizativo:

- El acoplamiento entre los directivos de diferentes sectores y representantes de intereses localizados

Operación del sistema:

- El principal problema del sistema es la reparación y cambio de válvulas ubicadas antes de los medidores y reventaduras de tuberias en la red.

- Existe un promedio mensual de 30 fugas en la red y no tienen idea en las acometidas, la mayor reparación hecha es la rerventadura en la red, llevándose un día y la menor es el cambio de válvulas que dura tres horas.

Como expectativas, se proponen capacitarse mas en administración y organización, este último específicamente en la solución de conflictos.

### ACONFUCA

Administrativo:

- Existe una deuda pendiente del comité de agua anterior que no se ha podido resolver, actualmente los fondos no alcanzan y han tenido que pagar al fontanero en base al trabajo por horas.

Organizativo:

- Existe actualmente atraso en la legalización de los estatutos y un débil proceso de toma de decisiones

- Todavía no se reconoce la autoridad de la Asociación en la administración del sistema de agua por algunas familias usuarias.

Operación del sistema:

- Al inicio del proyecto la principal reparación la hicieron en la red madre, y posteriormente se reportan rompimientos ocasionales en la red.

- Existe un promedio mensual de 1 fuga en la red y no saben en las acometidas, la mayor reparación hecha es la tubería madre, llevándose dos dias y la menor, en el cambio de medidores que dura 10 minutos.

Las metas que se proponen son conseguir el terreno para hacer la oficina, capacitar más fontaneros y estar solventes como organización. El servicio actual es de 24 horas por 7 días a la semana.

En el momento de la visita sólo ACOPINCO y ASAPSMAEC fueron las juntas, de sistemas electromecánicos, que estuvieron incompletas, se presentaron solamente dos miembros. En cuanto a los sistemas por gravedad, la asistencia a la reunión con el equipo evaluador tuvo un 60 % en promedio de asistencia. No omitimos manifestar que las invitaciones fueron oportunas de acuerdo al tiempo de planificación de las jornadas.

Porcentaje de logro: Prevalencia línea base se resta prevalencia de evaluación, luego el resultado se divide entre prevalencia de línea base y  se multiplica por cien.

Recuérdese que en Corinto sólo se realizó la intervención en agua potable.

Una asociacion adquiere personalidad juridica cuando sus estatutos son publicados en el diario oficial.

Se entiende por equipo minimo de trabajo: Juego de llaves de diferente medida, piocha y pala

El estudio sobre cloro residual se realizó entre los meses de agosto y octubre del 2001

para los cuadros 9 y 11 se hizo un reordenamiento de las cuentas del mes de diciembre de 2001 para tener idea de las categorias de ingresos y costos que tienen que ver de una forma directa con los rubros donde se destina el presupuesto minimo mensual para operar los sistemas.